WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY I STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONYWANIA PRAC ORAZ PARAMETRY JAKOŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

- WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY

  - Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa (a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 1137). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie z harmonogramem prac oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic.

  - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie).

  - Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.

  - Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny:

- być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy);

- posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne.

Zamawiający zobowiązuje się do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac. Wjazd na trawniki przyuliczne nie może powodować ich zniszczenia. Ewentualne zniszczenia Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (z jednodniowym wyprzedzeniem) o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu prac polegających na posadzeniu roślin, oddzielnie dla każdej ulicy.

Raportować należy także prace polegające na pielęgnacji krzewów, takie jak: podlewanie, pielenie, wykonywanie oprysków itp. W tym przypadku raporty należy przesyłać po wykonaniu każdego z w/w rodzaju prac – 2 razy w miesiącu. Raporty z prowadzonych prac będą podstawą do ich odbioru.

Raporty należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wymienione adresy: a) a) e-mail ro1@zzw.waw.pl   - RO1 Śródmieście

b) e-mail ro3@zzw.waw.pl  - RO3 Wola

d) e-mail ro8@zzw.waw.pl  - RO8 Praga Północ

e) e-mail ro9@zzw.waw.pl  - RO9 Praga Południe

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).

  - Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach.

  - Wykonawca jest zobowiązany do skierowania na cały okres trwania umowy osoby, która będzie odpowiedzialna za realizację prac. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie średnie o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo i 5 lat praktyki.

Osoba nadzorująca prace:

imię i nazwisko: ………………………..…

tel. kom: ………………………………………

  - Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas odbioru robót.

- STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC

- SADZENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Odbiór posadzenia ma nastąpić do 30.04.2021 roku. Przed obiorem materiał roślinny należy wypielić i podlać w ilości min. 5 l/szt. Odbiór prac możliwy jest we wcześniejszym terminie, pod warunkiem zakończenia poniższych czynności w jednej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do Umowy.

Na proces sadzenia krzewów składają się następujące czynności:

- Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Grunty pod nasadzenia krzewów objętych umową stanowią:

a) tereny niewymagające przygotowania – powierzchnia 1266 m² - rabaty powstałe z rozebrania chodników w pasach drogowych, posiadające 10 cm warstwę drenażową oraz 25 cm warstwę ziemi urodzajnej gotowej do nasadzeń;

b) tereny wymagające przygotowania – powierzchnia 162 m² - istniejące fragmenty zieleni w pasie drogowym (w tym: misy wokół drzew).

Standard jakościowy wykonania prac dla terenów wymagających przygotowania:

Czynności polegają na:

- zdjęciu darni i zebraniu zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych) z powierzchni;

- zebraniu nadkładów ziemi, w celu wyrównania jej poziomu;

- wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego;

- przekopaniu gruntu na głębokość ok. 25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy przekopywać podglebia, a prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie, w odległości min. 50 cm od pnia, nie powodując uszkadzania korzeni ;

- wyrównaniu powierzchni;

- nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi – grubość 5 cm na całej powierzchni, z zachowaniem odstępu od pnia drzewa min. 50 cm;

- powierzchnia wykorowanej rabaty po zakończeniu prac powinna być obniżona w stosunku do krawężnika lub otaczającego trawnika o 3-5 cm.

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni o średnicy powyżej 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

- kwasowość pH ≥5,5.

W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań dostarczonej ziemi na koszt Wykonawcy w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym parametrom.

- Sadzenie krzewów w pojemnikach.

Standard jakościowy wykonania prac:

Czynność polega na:

- przygotowaniu dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej krzewów – doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej);

Należy zachować szczególną ostrożność kopiąc doły w zbliżeniu do istniejących drzew, w celu ochrony ich systemów korzeniowych!

- przygotowaniu materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów przez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność;

- umieszczeniu krzewów w dołach z uwzględnieniem minimalnej odległości krzewów od wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia krzewów od pni drzew 50cm;

- przysypaniu brył korzeniowych krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w szkółce;

- dociśnięciu ziemi wokół krzewów;

- podlaniu krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew);

- przysłaniu powiadomienia zgodnie z pkt. I ust. 7

Jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku, zaś do gleby piaszczystej - zwietrzałej gliny. Sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni.

- Sadzenie krzewów z gołym korzeniem.

Standard jakościowy wykonania prac:

Czynność polega na:

            - przygotowaniu dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów do wielkości korzeni – doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości korzeni tak by można je było swobodnie rozmieścić);

Należy zachować szczególną ostrożność kopiąc doły w zbliżeniu do istniejących drzew, w celu ochrony ich systemów korzeniowych!

            - przygotowaniu materiału roślinnego przed posadzeniem: przycięcie zbyt długich korzeni do 20-25 cm (nie krócej!) tak by nie zawijały się w gruncie, nawodnienie krzewów przez zanurzenie 
w wodzie na kilka godzin oraz rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność;

            - umieszczeniu krzewów w dołach z uwzględnieniem minimalnej odległości krzewów od wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60 cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia krzewów od pni drzew 50 cm;

            - przysypaniu korzeni krzewów ziemią urodzajną, tak by szyja korzeniowa znalazła się tuż pod powierzchnią ziemi;

            - mocnym dociśnięciu ziemi wokół krzewów;

            - podlaniu krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew);

            - przycięciu roślin po posadzeniu;

            - przysłaniu powiadomienia zgodnie z pkt. I ust. 7

- Mulczowanie korą

Grubość warstwy 5-7cm. Kora drzew iglastych w zależności od wskazania - zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – musi być średniomielona (frakcja 2-4 cm), nie może być wymieszana z deskami, kołkami itp.

Standard jakościowy wykonania prac:

Czynność polega na:

- usunięciu ze ściółkowanej powierzchni chwastów wraz z korzeniami oraz innych zanieczyszczeń;

- ukształtowaniu brzegów mis i skupin;

- dowozie, wysypaniu i równomiernym rozłożeniu kory;

- powierzchnia wykorowanej rabaty powinna być obniżona w stosunku do krawężnika lub otaczającego trawnika o 3-5 cm;

- uprzątnięciu terenu prac i wywóz zanieczyszczeń nie później niż w dniu prac.

- Sposób przygotowania krzewów do odbioru końcowego.

Standard wykonania:

Czynność polega na:

1. wyrównaniu brzegów skupiny;

2. usunięciu zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych);

3. wypieleniu;

4. wymulczowaniu korą drzew iglastych, 5-7 cm warstwą przekompostowanej, średniomielonej (frakcja 2-4 cm) pod krzewami, zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;

5. wycięciu suchych, połamanych pędów.

Krzewy muszą być w dobrym stanie zdrowotnym, bez patogenów i wolne od szkodników.

Podczas odbioru końcowego, Zamawiający uwzględni stan krzewów związany z naturalną wegetacją, przygotowanie roślin do spoczynku, zmiana barwy ulistnienia, brak ulistnienia.

- PIELĘGNACJA KRZEWÓW - Standard jakościowy wykonania prac:

Pielęgnacja krzewów będzie prowadzona od 1.05.2021 roku do 31.10.2021 r. Pielęgnacja będzie rozliczana miesięcznie w równych częściach w ciągu całego okresu.

Standard jakościowy wykonania prac:

Czynność polega na:

- bieżącym podlewaniu wg potrzeb;

- minimum 1-krotnym pieleniu w miesiącu z zastrzeżeniem, że nie należy dopuścić do zachwaszczenia roślin;

- bieżącym wykonaniu oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wg potrzeb po uzgodnieniu z inspektorem;

- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów;

- wycinaniu suchych pędów;

- uprzątnięciu terenu prac i wywozie odciętych pędów nie później niż do g. 6.00 rano następnego dnia po zakończeniu prac.

Po wykonaniu ww. czynności należy przysłać raport zawierający lokalizacje i zakres prac jakie zostały zrealizowane, zgodnie z pkt. I ust. 5.

Raport należy przesłać do g. 8.00 dnia następnego. W przypadku planowanego podlewania, 
do g. 16.00 dnia poprzedzającego należy przesłać informację o terminie w jakim ma być wykonane.

Sposób przygotowania krzewów do odbioru w listopadzie 2021 r.

Odbiór końcowy odbędzie do dnia 05.11.2021 r.

Standard wykonania:

Czynność polega na:

- wyrównaniu brzegów skupiny;

- usunięciu zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych);

- wypieleniu;

- wycięciu suchych, połamanych pędów;

- wymulczowaniu korą 5-7 cm warstwą przekompostowanej, drobno lub średniomielonej kory z drzew iglastych.

- PARAMETRY JAKOŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

- KRZEWY W POJEMNIKACH

Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny – krzewy w pojemnikach:

- muszą być zgodny w wyglądzie z odmianą;

- muszą posiadać prawidłowo rozwinięty systemem korzeniowy w stosunku do wielkości krzewu 
i odmiany;

- powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników;

- materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości 
i kształtu;

- podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa musi pozostać w całości po usunięciu pojemnika.

Podział krzewów w pojemnikach na grupy według gatunków i parametrów:

Grupa 1

KRZEWY LIŚCIASTE o następujących parametrach:

- pojemnik			- C1,5

- ilość pędów			- 3-5 szt.

- długość pędów			- 20-30 cm

Grupa 2

KRZEWY LIŚCIASTE o następujących parametrach:

- pojemnik			- C2

- ilość pędów			- 4-5 szt.

- długość pędów			- 30-40 cm

Grupa 3

KRZEWY LIŚCIASTE o następujących parametrach:

- pojemnik			- C3

- ilość pędów			- 3-5 szt.

- długość pędów			- 60-80 cm

- KRZEWY Z GOŁYM KORZENIEM

Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny – krzewy z gołym korzeniem:

- muszą być zgodne w wyglądzie z odmianą;

- muszą posiadać prawidłowo rozwinięty systemem korzeniowy w stosunku do wielkości krzewu i odmiany;

- powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników;

- materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości 
i kształtu.

Podział krzewów w pojemnikach na grupy według gatunków i parametrów:

Grupa 1

KRZEWY LIŚCIASTE z gołym korzeniem o następujących parametrach:

- ilość pędów			- 3 - 5 szt.;

- długość pędów			- 15 - 30 cm.

UWAGA: w przypadku materiału z gołym korzeniem z grupy 1 dopuszcza się zamiennie posadzenie krzewów z pojemnika spełniających warunki z pkt. III pkt. 1.