Umowa Nr ………………………………………………………..

W dniu ………………………….. r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-528), przy ul. Hożej 13A, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ………………………………….., nr ……………………………., przez ……………………………… – ………………………………………….. Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………… z siedzibą w …………. (kod: ………..), przy ul. ……… KRS:  ,NIP:, REGON:

reprezentowaną/-ym przez ………………………..

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,

zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Do  niniejszej  umowy  ze  względu  na  jej  wartość  poniżej  130  000  PLN  netto nie  stosuje  się  przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.).

§ 1.

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie czterech przenośnych kontenerów plażowych wraz z wyposażeniem oraz posadowienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje również jednokrotne przetransportowanie kontenerów po sezonie letnim w miejsce wskazane przez Zamawiającego i zabezpieczenie na okres jesienno-zimowy.

- Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera:

- Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1,

- Oferta Wykonawcy– Załącznik nr 2,

które stanowią integralną część Umowy wiążącą dla Stron.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentem wskazanym w ust. 2 pkt 1) i stwierdza, że jest on pozbawiony wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu umowy oraz, że jest wystarczający dla określenia wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1.

W oparciu o przekazany przez Zamawiającego dokument wymieniony w ust. 2 pkt. 1), Wykonawca wykona dokumentację techniczną (zwaną dalej: „Dokumentacją”) zgodnie z zapisami OPZ. Dokumentację należy przekazać w formie:

- papierowej - 3 egz.

- elektronicznej - 2 egz. na nośniku elektronicznym USB,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych Przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień, oraz formę edytowalną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać również prace, które nie zostały wskazane w dokumencie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) oraz w ofercie Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 2), a których wykonanie może się okazać konieczne dla realizacji Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie powyższych prac, mieści się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 13 ust. 1.

§ 2.

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

- Strony ustalają następujące terminy, w których wykonywany będzie przez Wykonawcę Przedmiot umowy:

- rozpoczęcie: następnego dnia po dniu zawarcia Umowy,

- wykonanie Dokumentacji w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

- dostawa i posadowienie kontenerów do dnia 18.06.2021r.

- przetransportowanie kontenerów po sezonie letnim w miejsce wskazane przez Zamawiającego, po 12.09.2021 (jednak nie później niż 30.09.2021 r.) – w ciągu 2 dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

- Jako termin zakończenia Przedmiotu umowy, Strony ustalają dzień podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego po przetransportowaniu kontenerów w miejsce wskazane przez Zamawiającego po zakończeniu sezonu letniego oraz zabezpieczeniu kontenerów na okres jesienno-zimowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin terenu, na którym będą posadowione kontenery i stwierdza, że położenie, dojazd, panujące na terenie warunki, okres kalendarzowy, umożliwiają wykonanie robót w terminie określonym w niniejszej Umowie.

§ 3.

Tryb akceptacji Dokumentacji

- W terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2), Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty tj. projekt techniczny oraz inne opracowania niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, w formie papierowej i  w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym USB w ilościach wskazanych w §1 ust. 3.

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego Dokumentów według procedury określonej w niniejszym paragrafie nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie Umowy.

- Dokumenty zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Hożej 13a.

- Strony ustalają, że:

    - po przekazaniu wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, zostanie sporządzony protokół odbioru Dokumentacji, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, według zasad określonych w § 13 ust. 2 pkt 1) oraz w § 14 ust. 1 pkt 1),

    - protokół, o którym mowa w pkt 1), w żadnym razie nie może być traktowany jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu umowy oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

- Wszelkie Dokumenty oraz inne opracowania, będące przedmiotem odbioru muszą być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz są w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

§ 4.

Harmonogramy rzeczowo-finansowe

- Wykonawca złoży w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, (zwany w dalszej treści Umowy „Harmonogramem”), który w sposób szczegółowy obejmować będzie wszystkie prace niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

Zdefiniowany powyżej Harmonogram oraz wszystkie ewentualne aktualizacje przedkładane będą w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej.

Zaakceptowany przez Strony Harmonogram odpowiednio jako Załącznik nr 3 stanowić będzie integralną część Umowy.

- W przypadku zwłoki w złożeniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi, ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na nie uwzględnione w Harmonogramie wymagania realizacyjne wynikające z Umowy lub dokumentu określonego w § 1 ust. 2 pkt 1), z uwzględnieniem oferty Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i złożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 lub gdy złożony Harmonogram będzie dalej niezgodny z Umową lub dokumentem określonym w § 1 ust. 2 pkt 1), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłokid do dnia zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.

- Harmonogram powinien zawierać podlegające przejściowemu fakturowaniu elementy prac i wynagrodzenie z tytułu ich wykonania. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy, w szczególności w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych elementów robót.

- W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności gdy poprzednie jego wersje staną się niespójne z faktycznym postępem w realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, przedstawi projekt zaktualizowanego Harmonogramu Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- Zamawiający zatwierdzi projekt zaktualizowanego Harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, złożenia poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego.

- W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do aktualizacji Harmonogramu w terminie określonym w ust. 9 lub gdy złożona aktualizacja Harmonogramu będzie niezgodna z Umową, dokumentem określonym w § 1 ust. 2 pkt 1), Dokumentacją, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego.

§ 5.

Program naprawczy

  - Jeżeli faktyczny postęp prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie zagrażał terminom zakończenia prac, o których mowa w § 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania żądania, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

- Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych elementów robót w terminach określonych w Harmonogramie.

§ 6.

Wstrzymanie wykonywania robót

Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót w następujących przypadkach:

- wykonywania robót niezgodnie z Dokumentacją lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i/lub zdrowia osób znajdujących się na terenie prowadzenia robót i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym zwłoka  wynikła z powodu takiego wstrzymania obciąża wyłącznie Wykonawcę,

- wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości wykonania Przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem prac w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie.

§ 7.

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w Umowie wynagrodzenia należy wykonanie Przedmiotu umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:

  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

  - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215),

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 )

  - innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przedmiotowej inwestycji.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością,

- uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań - na każde wezwanie Zamawiającego,

- wykonania wszelkich opracowań - niezbędnych dla osiągnięcia kompletności dokumentacji w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy – w formie papierowej i elektronicznej na nośniku USB,

- zawarcia umowy/umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec Zamawiającego i osób trzecich, na zasadach określonych w § 10,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialność za Przedmiot umowy, w tym za posadowienie kontenetów do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru za wykonanie i posadowienie kontenerów,

- wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście Umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje pełny zakres prac koniecznych do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu umowy,

- wykonania Przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi,

- zapoznania się z:

  - terenem posadowienia kontenerów,

  - terenami sąsiadującymi,

  - innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonywanie robót,

  - infrastrukturą znajdującą się na terenach, o których mowa w punktach a), b) i c).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku lub wykona go nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje.

- przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów i użytych wyrobów,

- pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji, niezwłocznie od dnia ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

- prowadzenia prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac przez Wykonawcę nastąpi wyżej wymienione uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

- zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót do czasu przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- uporządkowania terenu niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu umowy na dzień zakończenia posadowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4 i w § 2 ust. 2 Umowy,

- przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem prowadzenia prac, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed dniem zakończenia robót, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 4 i w § 2 ust. 2 Umowy,

- ponoszenia kosztów zorganizowania zaplecza budowy,

- zapewnienia niezbędnych mediów oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, itp.,

- dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów, wyrobów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt,

- stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę,

- przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej (w formacie PDF, doc, dwg) w 2 egz. na nośniku USB nie później niż w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z następujących elementów:

- wykazu przekazanej dokumentacji (spis),

- szczegółowego opisu wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy, podaniem dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń wraz z atestami i aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub certyfikatami,

- Dokumentacji z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,

- instrukcji użytkowania obiektu i poszczególnych instalacji,

- w przypadku konieczności zajęcia chodnika, jezdni lub terenów niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, uzyskania zgody związanej z potrzebą zajęcia tych terenów oraz, (jeżeli zajdzie taka konieczność) opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania Przedmiotu umowy i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonanie wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych oraz utrzymanie tych dróg w czystości, według uzgodnionych projektów.

§ 8.

Narady koordynacyjne

- Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac lub zagrożenia terminowego wykonania poszczególnych części Przedmiotu umowy.

- Zamawiający informuje z trzy dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę.

- Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące, za wyjątkiem ustaleń pociągających za sobą zobowiązania finansowe lub dotyczące terminu zakończenia Przedmiotu umowy.

§ 9

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy,

- zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w wysokości i na warunkach określonych Umową.

§ 10

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem umowy, obejmujące swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na całą kwotę ubezpieczenia oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zdeponować uZamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 3 dni przed wymaganym terminem płatności.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11.

Ochrona środowiska

Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania prac zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez uprawnione składowiska i dokonanie stosownych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

§ 12.

Materiały

            - Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji Przedmiotu umowy powinny w szczególności:

- być zgodne z Dokumentacją,

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu umowy.

            - Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.

            - Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.

            - Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu robót w wyznaczonym terminie, lub

- ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań wskazanych w ust. 1 lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania Przedmiotu umowy.

            - Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Zamawiającego w terminie wskazanym, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

            - Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

            - Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Zamawiającego materiały dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

            - W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, które nie są zgodne z wymaganiami określonymi w ust. 1, Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

§ 13.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy na określonych w Umowie zasadach, ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej Wynagrodzeniem, wynosi ………………..………. zł brutto (słownie złotych brutto: ……………..…….……. …./100) w tym podatek VAT w wysokości …………………………….. zł (słownie złotych: …………………………..  …./100).

- Na Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 składa się wynagrodzenie za:

- wykonanie kompletnej Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4 w wysokości ……………..…… zł brutto (słownie złotych brutto …………………………………….  …./100),

- dostawę i posadowienie kontenerów w wysokości …………………… zł brutto, (słownie złotych brutto: …………………………… i …../100).

- przetransportowanie kontenerów po okresie letnim w wysokości …………………… zł brutto, (słownie złotych brutto: …………………………… i …../100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów robót i prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy wraz z obowiązkami Wykonawcy, wynikającymi z zapisów niniejszej Umowy, oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy wynikającego z dokumentów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1), powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 5.

- Jeżeli w toku realizacji Umowy, nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, które będą robotami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca wykona te zamówienia, na podstawie aneksu do zawartej Umowy z Zamawiającym.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej.

§ 14.

Fakturowanie i rozliczenia

    - Rozliczenie Wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 odbywać się będzie w następujący sposób:

  - rozliczenie Wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) za wykonanie kompletnej Dokumentacji, nastąpi fakturą częściową, która zostanie wystawiona po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru Dokumentacji,

  - rozliczenie Wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2 pkt 2) nastąpi fakturą częściową która zostanie wystawiona po podpisany częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego,

  - rozliczenie Wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2 pkt 3) nastąpi fakturą końcową która zostanie wystawiona po podpisany końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

    - Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług, NIP …………………..….. i jest uprawniony do wystawiania faktur.

    - W przypadku realizacji zadań pod koniec roku kalendarzowego, dopuszcza się możliwość dokonania płatności w krótszym terminie, tak aby dokonać płatności w danym roku budżetowym.

    - Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191).

    - Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Wykonawca każdorazowo umieści na fakturze następujące dane:

- Nabywca:

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

- Odbiorca/Płatnik faktury:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A

00-528 Warszawa

oraz numer umowy.

    - Zamawiający oświadcza, że:

      - płatność za wykonany Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

      - posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 935 z późn. zm.).

    - Zamawiający nie jest zobowiązany do wypłaty Wykonawcy całości kwoty stanowiącej wartość Umowy, o której mowa w § 13 ust. 1 wobec wynikającej z Umowy zasady zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane faktycznie usługi i roboty budowlane objęte Przedmiotem umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

  - Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na kwotę równą 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 Umowy, co stanowi wartość……………………..zł (słownie złotych: ……………………………….), w formie ………………………….……………. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad w okresie rękojmi, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Rachunek sum depozytowych Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035. Dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zaprojektowanie oraz wykonanie czterech przenośnych kontenerów plażowych wraz z wyposażeniem oraz posadowienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.” i należy go przedstawić przed podpisaniem Umowy.

  - Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawa.

  - Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

  - Kwota w wysokości …………………….. zł (słownie złotych: ……………………………….) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. ……………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w §16 ust. 7.

  - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

  - Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej.

  - Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, może bez zgody Wykonawcy, potrącić wszelkie należności wynikające z Umowy i przepisów prawa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kary umowne, jak i koszty wykonania zastępczego.

  - W przypadku przedłużenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia lub zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 Umowy, Wykonawca ma obowiązek w dniu zawarcia aneksu do umowy przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do gwarancji/poręczenia albo nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce, gwarantujące zachowanie ciągłości i wysokości zabezpieczenia. W przypadku gdy nie zostanie wniesione zabezpieczenie gwarantujące zachowanie ciągłości i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliższej płatności za fakturę Wykonawcy.

§ 16.

Odbiory -  rękojmia

- Strony ustalają, że przedmiotem:

  - odbiorów częściowych będzie potwierdzenie wykonania w całości każdego etapu prac,

  - odbiorów końcowych będzie potwierdzenie wykonania w całości Przedmiotu umowy,

  - odbiorów w okresie rękojmi  będzie stan techniczny Przedmiotu umowy w okresie rękojmi,

  - odbiorów ostatecznych będzie potwierdzenie usunięcia wszystkich wad i potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy dotyczących Przedmiotu umowy.

- W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca przetransportuje kontenery na miejsce wskazane przez Zamawiającego i zabezpieczy na okres jesienno-zimowy. oraz powiadomi Zamawiającego pisemnie na adres wskazany w § 26 ust. 3.

Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Zamawiajacego lub brak ustosunkowania się do pisma w ciągu 5 dni, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem pisemnego zawiadomienia.

- Zamawiający, z uwzględnieniem postanowień ust. 2, powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

  - wad nieistotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

  - wad istotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

  - wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający będzie mógł:

a) obniżyć wynagrodzenie,

b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W przypadku odbiorów z okresu rękojmi, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan techniczny Przedmiotu umowy przy udziale Wykonawcy, przy czym Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o dokładnym terminie przeglądu co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Przed końcem upływu okresu rękojmi i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w powyższym okresie, Zamawiający powoła komisję odbioru z okresu rękojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a kończy po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia to zapłatę pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

- Odbiór ostateczny Przedmiotu umowy jest dokonywany do 7 dni przed upływem okresu rękojmi dla Przedmiotu umowy. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego, w którym stwierdza się, że Wykonawca wykonał wszystkie obowiązki wynikające z Umowy w stosunku do Przedmiotu umowy.

- Udzielone rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 17.

Kary umowne, odszkodowanie

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego niżej wymienionych kar umownych:

  - za zwłokę w wykonaniu dokumentacji technicznej, o której mowa w §1 ust. 3 w stosunku do terminów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 2) – w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - z tytułu zwłoki w zakończeniu prac związanych z dostawą i posadowieniem kontenerów - w wysokości 0,2 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2 pkt 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3),

  - za zwłokę w usunięciu wad w Przedmiocie umowy ujawnionych w trakcie jego odbioru -w wysokości 0,2 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 13 ust. 2 pkt 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w okresie  rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,  określonego w § 13 ust. 1,

  - z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu umowy zostanie określone na podstawie inwentaryzacji robót sporządzonej przez Wykonawcę przy udziale Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, z uwzględnieniem oferty Wykonawcy i Harmonogramu,

    - Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 1.

    - W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez Zamawiającego, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub wniesionego Zabezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

    - Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie.

    - Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 18.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na ich rozpoczęcie,

- przerwał wykonanie prac z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- realizuje roboty niezgodnie z Dokumentacją lub Umową i nie dokonał ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zwłoka Wykonawcy  z zakończeniem jakiegokolwiek elementu robót z Harmonogramu trwa  dłuższej niż 30 dni.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 1) – 4) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, po upływie  wyznaczonego pisemnie  Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z Umową.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 5 lub 6.

- Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udzieli rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 19.

Obowiązki Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie prac, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz Dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych prac przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć prace na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 20.

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

            - W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych prac, protokół odbioru przerwanych robót i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od wyżej wymienionego obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości niewykonanych robót przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi wyżej wymienioną inwentaryzację i określi wartość niewykonanych robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Zamawającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień złożenia oferty ostatecznej przez Wykonawcę i Harmonogramu, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi  lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§ 21.

Postanowienia szczególne

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez siebie oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania.

§ 22.

Prawo właściwe, rozstrzyganie sporów

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

§ 24.

Autorskie prawo majątkowe

      - Do elementów Przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231z późn. zm.) zwanych dalej z osobna „utworem”, a łącznie „utworami”, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania utworami lub ich częścią, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką,

    - w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 1) w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp. a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu,

    - wykorzystania utworów do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu przekazania/odbioru.

      - Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany element Przedmiotu Umowy został utrwalony.

      - Wykonawca zapewni zgodę wszystkich projektantów - będących twórcami elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 - na dokonywanie w ww. elementach, do których służą projektantom autorskie prawa osobiste, zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, a w szczególności do:

1) wkraczania w integralność utworów oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy utworów,

2) decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu utworów (sposobach, formach, terminach i miejscach),

3) uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów prawa.

      - Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na podstawie elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa do dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań utworów.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań, o których mowa w ust. 6, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

      - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1:

    - będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1,

    - jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1), nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

    - jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy,

    - zawarcie Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi.

      - Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego, Użytkownika lub innych wykonawców w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego lub Użytkownika w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 8, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub Użytkownikowi, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu lub Użytkownikowi w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z utworów, Zamawiający lub Użytkownik, zawiadomi/ą o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego lub Użytkownika weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony ich przed odpowiedzialnością tej osoby trzeciej.

      - Wykonawcy przysługuje prawo do korzystania w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i promocyjnych, dla celów publikacji, z utworów powstałych w wykonaniu Umowy i opracowań.

      - Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym do wykonywania praw zależnych jest zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie Przedmiotu Umowy określonym w § 13 ust. 1.

§ 25.

Ochrona danych osobowych

- W związku z realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane osobowe dotyczące pracowników Zamawiającego w postaci: imion i nazwisk, adresu email i numeru telefonu.

- Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, że od momentu udostępnienia danych, o których mowa w ust. 1, realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych obowiązki administratora określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz przepisach krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający nie odpowiada za wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych  Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

§ 26.

Postanowienia końcowe

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego określonych w ust. 3,

- zmiana danych określonych w ust. 4,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiana wskazana w ust. 1 punkt 1) i 2) dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

Wykonawcy –   ...........................................................................................................

      - Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

      - ze strony Zamawiającego:

- Pan/i Paulina Pająk, tel. kontaktowy: 22 2774898; kom. ………………..; e-mail: ppajak@zzw.waw.pl

- Pan/i Jan Piotrowski, tel. kontaktowy: 22 277 48 02; kom. 669 660 946; e-mail: jpiotrowski@zzw.waw.pl

- Pan/i Tomasz Dudek, tel. kontaktowy: 22 277 42 15; kom. 723 245 282; e-mail: tdudek@zzw.waw.pl

      - ze strony Wykonawcy:

- Pan/i ………………., tel. kontaktowy: ………………; kom. ……….……. ; e-mail: …………….

- Pan/i …………………, tel. kontaktowy: ….………….; kom. …………….. ; e-mail: ……………

- Pan/i …………………, tel. kontaktowy: ….………….; kom. …………….. ; e-mail: ……………

      - Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

      - Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamwiającego pod rygorem nieważności.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

      - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Z A M A W I A J Ą C Y: 					W Y K O N A W C A:

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.