UMOWA NR:

zawarta w dniu …………………………….……. pomiędzy

Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-528) przy ul. Hoża 13a, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ……………………………………………………,

a

……………………………… z siedzibą ……………………….., wpisaną do …………………………… NIP: ……………….., REGON: …………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ………………………………,

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

Do niniejszej umowy ze względu na jej wartość poniżej kwoty 170 000 zł nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

# § 1.
Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest usunięcie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową, zastąpienie jej ziemią urodzajną oraz wykonanie nasadzeń w nowopowstałej rabacie przy ul. Redutowej 43.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają poniższe załączniki, stanowiące integralną część umowy:

- Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr 1 do Umowy,

- Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), stanowiący załącznik nr 2 do Umowy,

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 3 powyżej i stwierdza, że są one pozbawione wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu Umowy oraz, że są wystarczające dla określenia wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie konieczne uzgodnienia, wykonać roboty budowlane oraz inne roboty i prace ogrodnicze, które wynikają z dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej. Wynagrodzenie za wykonanie powyższych robót budowlanych oraz innych robót i prac ogrodniczych, mieści się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

# § 2.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

            - Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany  w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia .......................... 2026 r.

            - Jako termin zakończenia Przedmiotu Umowy, Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem przesłanym drogą mailową na adres: kontakt@zzw.waw.pl oraz do osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanych w § 16 ust. 4 pkt 1 osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 10 ust. 2 pkt 6 Umowy.

            - Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na których będzie realizowany Przedmiot Umowy i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej warunki, okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty i teren budowy umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót w terminie określonym w niniejszej Umowie.

# § 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe, wynosi ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………  złotych …….../100), w tym wynagrodzenie netto w wysokości ………………. zł (słownie: ……………………………..złotych ………/100), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy, w tym wynagrodzenie za:

1) roboty budowlane …………………… zł brutto, w tym ……………….. zł netto, stawka VAT 23%,

2) zagospodarowanie terenu zieleni ………………. zł brutto, w tym …………………. zł netto, stawka VAT 8%.

- Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót budowlanych, innych robót i prac ogrodniczych oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych Umową.

- W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych i prac ogrodniczych oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikających z dokumentów określonych w § 1 ust. 3, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zmian wskazanych w § 15 ust. 2.

# § 4.
Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w Umowie wynagrodzenia należy wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy jest w szczególności zobowiązany do:

  - zapoznania się z:

a)	terenem robót,

b)	terenami sąsiadującymi,

c)	innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonywanie robót,

d)	infrastrukturą podziemną i nadziemną znajdującą się na terenach, o których mowa w lit. a-c powyżej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku lub wykona go nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje finansowe i prawne;

  - ustanowienia kierowników robót branżowych, którzy w ramach pełnionych obowiązków na budowie będą uczestniczyć w naradach koordynacyjnych;

  - przed dniem przekazania terenu robót dostarczenia oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownicy robót);

  - wykonania fotograficznej inwentaryzacji terenu objętego zakresem Umowy, zajętego pod roboty oraz terenów sąsiadujących i przekazania jej Zamawiającemu na nośniku USB przed rozpoczęciem robót;

  - szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji robót z Dokumentacją projektową, uzgodnieniami, opiniami, decyzjami właściwych służb, biur i jednostek miejskich oraz uwzględnienia powyższego podczas realizacji Przedmiotu Umowy;

  - pisemnego lub mailowego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej, niezwłocznie od dnia ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

  - niezwłocznego zagospodarowania terenu robót po jego protokolarnym przejęciu od Zamawiającego, w szczególności:

- zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w skrócie plan BIOZ);

- zapewnienia osobom przebywającym na terenie robót zaplecza socjalnego;

- podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren robót przez osoby nieuprawnione;

- doprowadzenia niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren robót;

- przygotowania w niezbędnym zakresie stanowiska mycia/oczyszczenia samochodów wyjeżdżających z terenu robót;

- ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami;

- zabezpieczenia zgodnie ze standardami ZZW istniejącej zieleni przewidzianej do zachowania;

  - zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów;

  - wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Dokumentacją projektową, porozumieniami, opiniami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami zgłoszenia robót budowlanych, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście Umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje pełny zakres prac koniecznych do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do użytkowania;

  - wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z OPZ, przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat, norm technicznych, kryteriów technicznych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca przedłoży Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiającego do akceptacji wszystkie wymagane aprobaty oraz certyfikaty przed dostawą materiałów, wyrobów, urządzeń na budowę. Szczegółowe postanowienia dotyczące materiałów, które zostaną użyte podczas wykonania Przedmiotu Umowy zawiera § 7;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego;

  - przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

  - opracowania operatu pielęgnacyjnego na nasadzony w rabatach materiał roślinny, który stanowić powinien składową Dokumentacji powykonawczej;

  - ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącej zieleni do zachowania, 
a w szczególności znajdujących się na tym terenie drzew, zgodnie ze Standardami ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy - Zarządzenie nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30.12.2022 r.;

  - zapewnienia pełnej i kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu;

  - zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji właściwym jednostkom miejskim i gestorom sieci;

  - prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi wyżej wymienione uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;

  - zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie robót mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;

  - zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób;

  - utrzymywania w czasie realizacji robót porządku i bez przeszkód komunikacyjnych, a także zapewnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odbioru zbędnych materiałów, w tym odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych lub materiałów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców;

  - ponoszenia kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza robót;

  - zapewnienia niezbędnych mediów oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, itp.;

  - stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę;

  - w razie konieczności wykonania wszelkich robót tymczasowych koniecznych do zabezpieczenia terenu robót oraz terenów przyległych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  - całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas realizacji Przedmiotu Umowy;

  - w przypadku konieczności wjechania pojazdem na trawnik Wykonawca zobowiązany jest stosować maty antykompresyjne, tj. modułową tymczasową nawierzchnię wykonaną z tworzywa sztucznego, rozkładającą ciężar parkującego na niej pojazdu (tzw. droga tymczasowa). Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót;

  - dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu inwestycji, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt;

  - w przypadku konieczności zajęcia terenów sąsiadujących w celu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie wymagane zgody oraz opracowania. Uzgodnienie projektów z właściwymi jednostkami i wykonanie wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie i prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do terenu robót oraz utrzymanie tych dróg w czystości leży po stronie Wykonawcy;

  - przed rozpoczęciem robót odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia terenu:

- w szczególności:

  - wykonania tablic informacyjnych budowy;

  - wykonania zabezpieczenia terenu robót;

- podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione;

- doprowadzenia niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy;

- przygotowania w niezbędnym zakresie stanowiska mycia/oczyszczenia samochodów wyjeżdżających z terenu budowy;

- ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami;

- zabezpieczenia istniejącej zieleni;

  - podjęcia na własną odpowiedzialność i na swój koszt środków zapobiegawczych wymaganych przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych;

  - wykonywania prac ziemnych oraz innych prac wykonywanych ręcznie lub z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, które prowadzone będą w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom, w tym przede wszystkim:

      - nie wolno dopuszczać do poruszania się i postoju samochodów i pojazdów ciężkiego sprzętu w bezpośrednim otoczeniu drzew;

b)	w strefie korzeniowej drzew zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi 
z wykopów, podnoszenia lub obniżenia poziomu gruntu, zagęszczania gleby;

c)	zabronione jest składowanie ziemi z wykopu bezpośrednio na trawnikach;

d)	drzewa przeznaczone do adaptacji wymagają odpowiedniego zabezpieczenia na czas wykonywania robót. W tym celu należy wyznaczyć strefy ochronne drzew (SOD) oraz zlokalizować zaplecze robót poza tymi strefami. Strefa ochronna dla każdego drzewa powinna być wyznaczona jako okrąg kreślony ze środka pnia uwzględniający faktyczny zasięg systemu korzeniowego. Przyjmuje się, że ogrodzenie ochronne powinno być ustawione poza zasięgiem rzutów koron. W przypadku pojedynczych egzemplarzy, dla których nie ma możliwości wyznaczenia strefy ochronnej, pnie drzew należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót poprzez szczelne oszalowanie deskami o grubości min. 2 cm i długości min. 1,5 m. Deski należy zamocować okręcając je drutem co ok. 40 cm. Zabrania się używania do tego celu gwoździ i innych materiałów, które mogłyby uszkodzić pień drzewa;

e)	wszystkie prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych drzew należy wykonywać ręcznie;

f)	niedopuszczalne jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni grubszych niż o średnicy 1,5 cm. Cięcia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny być wykonywane na czysto, czego efektem jest gładka rana o najmniejszej powierzchni. Grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem;

- w przypadku odsłonięcia korzeni zabrania się pozostawienia otwartego wykopu na okres dłuższy niż jeden dzień;

h)	w przypadku konieczności przeprowadzania wykopów lub prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew i odsłonięcia korzeni, konieczne jest zastosowanie ekranów korzeniowych – osłony chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni. Zarówno odkryte korzenie przed założeniem ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny być regularnie podlewane;

i)	wszelkie specjalistyczne prace w zakresie zieleni powinny odbywać się pod nadzorem kierownika robót ogrodniczych;

  - przygotowania oraz przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej w ilości i formach wskazanych w OPZ;

  - na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, a także przywrócenia do stanu pierwotnego oraz zdania właścicielom/zarządcom/ wspólnotom terenów położonych poza terenem budowy, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca prowadzący prace jest zobowiązany do koordynacji prac z innymi jednostkami 
m.st. Warszawy, jeżeli wyniknie kolizja prac.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy przez osoby spełniające poniższe wymagania:

  - kierownik robót branży drogowej - powinien dysponować doświadczeniem w prowadzeniu prac drogowych oraz posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

  - kierownik robót ogrodniczych – powinien dysponować doświadczeniem w zakresie urządzania terenów zieleni miejskiej, w tym przy nadzorowaniu robót ogrodniczych, w trakcie których wykonywano nowe nasadzenia oraz zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów oraz posiadać wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, która wykaże się odbyciem co najmniej 3- letniej praktyki zawodowej w ww. zakresie, albo wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5-letnie doświadczenie w ww. zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy (w tym w zakresie robót budowlano-montażowych), obejmujące swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy. Przed wprowadzeniem na teren robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.

- Do umowy ubezpieczenia OC muszą również zostać włączone następujące klauzule dodatkowe:

  - odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne;

  - odpowiedzialność za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urządzeniach.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów i nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem:

- Odpady, w tym odpady niebezpieczne powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną usunięte i wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez uprawnione podmioty i dokonanie stosownych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prawidłowego zutylizowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przekazania Zamawiającemu kopii Kart Przekazania Odpadów (KPO), oświadczeń o zagospodarowaniu odpadów zawierających informację o kodach odpadów powstałych z realizacji przedmiotu umowy, faktur itp.

# § 5.
Obowiązki Zamawiającego

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy;

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę oświadczeń osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie. Warunkiem wprowadzenia Wykonawcy w teren jest otrzymanie od Wykonawcy polisy OC zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy oraz zatwierdzenie przez Wykonawcę Projektu Czasowej Organizacji Ruchu;

- zapewnienie podczas realizacji robót objętych Przedmiotem umowy Inspektorów nadzoru inwestorskiego z ramienia ZZW;

- terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w wysokości i na warunkach określonych Umową.

- Zamawiający będzie sprawował bieżącą kontrolę nad wywiązywaniem się Wykonawcy z wykonywania Przedmiotu Umowy.

# § 6.
Narady koordynacyjne

- Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw / problemów dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Podczas narad koordynacyjnych omawiany będzie postęp prac oraz nieprawidłowości w wykonywaniu robót, zagrożenia terminowego wykonania poszczególnych części Przedmiotu Umowy.

- Kierownicy robót Wykonawcy są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych (jeśli ich branża będzie przedmiotem narady).

- Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego informuje z dwudniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom uczestniczącym w naradzie.

- Protokół z narady koordynacyjnej zostanie sporządzony na miejscu spotkania i podpisany zostanie przez osoby uczestniczące w spotkaniu.

- Do ustaleń zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące, za wyjątkiem ustaleń pociągających za sobą zobowiązania finansowe lub dotyczące zmiany terminu zakończenia Przedmiotu Umowy.

# § 7.
Materiały

      - Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny w szczególności:

- być zgodne z Dokumentacją projektową;

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską;

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych;

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację kart materiałowych, złożonych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy (Wzór wniosku o akceptację wbudowywanych materiałów budowlanych).

- Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.

- Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

lub

- ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań wskazanych w ust. 1 lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru Zamawiającego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni kalendarzowych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Zamawiającego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

- W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego materiałów, które nie są zgodne z wymaganiami określonymi w ust. 1, Inspektor Nadzoru Zamawiającego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

# § 8.
Usuwanie nieprawidłowości i wad w czasie robót budowlanych

  - W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach stanowiących Przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania robót i żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w ustalonym z Zamawiającym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie nieprawidłowości lub wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić bez uprzedniej zgody sądu usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

# § 9.
Fakturowanie i rozliczenia

      - Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy – na podstawie protokołu odbioru.

- Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF

będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia ………………….

nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

NIP 5213748392

- Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: .................................... na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 10.
Odbiory robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni, rękojmia

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie potwierdzenie wykonania całości Przedmiotu Umowy.

- W przypadku odbioru końcowego:

- na 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu roboczą wersję dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej w PDF do sprawdzenia. Robocza wersja Dokumentacji zostanie przesłana osobom wyznaczonym do realizacji Umowy ze strony Zamawiającego w § 16 ust. 4 pkt 1 Umowy, w tym Inspektorom Nadzoru Zamawiającego;

- w terminie 3 dni od daty otrzymania roboczej wersji Dokumentacji powykonawczej Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego sprawdzą roboczą wersję Dokumentacji powykonawczej i przekażą Wykonawcy informację o akceptacji lub wskażą uwagi lub braki do uzupełnienia;

- nie później niż w terminie określonym w § 2 ust. 1, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Podstawą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy jest zakończenie wszystkich prac w terenie oraz przekazanie Zamawiającemu poprawionej i uzupełnionej dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 2;

- w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną Dokumentację powykonawczą w ilości i formie określonej w OPZ oraz inne dokumenty wymagane w myśl Umowy i obowiązujących przepisów, w szczególności:

    - dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

    - Dokumentację projektową z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót,

    - wymaganą inwentaryzację geodezyjną,

    - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,

    - niezbędne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji i na majątek,

    - pozostałe dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego,

    - instrukcję użytkowania obiektu oraz poszczególnych jego elementów i instalacji,

    - operat utrzymaniowy w zakresie nawierzchni i małej architektury,

    - operat pielęgnacyjny w zakresie roślinności.

- kompletność i poprawność sporządzenia Dokumentacji powykonawczej złożonej przez Wykonawcę potwierdzi Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych,

- w przypadku zgłoszenia przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego uwag do poprawionej wersji dokumentacji powykonawczej, Wykonawca wprowadzi stosowne zmiany w tej wersji dokumentacji i przekaże ją ponownie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag,

- warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest zakończenie wszystkich robót i prac, przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i badań oraz przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu zaakceptowanej przez Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji powykonawczej, jak również innych dokumentów wymaganych w myśl Umowy i obowiązujących przepisów,

- po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków wskazanych w pkt 7, Zamawiający powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,

- na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy, a także przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem robót, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom,

- z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy,

- podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia faktury.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

  - wad nieistotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

  - wad istotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

  - wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający będzie mógł:

- obniżyć wynagrodzenie,

- a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a kończy po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania ww. protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi na nasadzony materiał roślinny wynosi 18 miesięcy od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- W ramach rękojmi na nasadzony materiał roślinny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jego żywotności w całym okresie rękojmi na materiał roślinny. Wykonawca zobowiązany jest w ramach rękojmi do nieodpłatnej wymiany posadzonego materiału roślinnego obumarłego lub w złej kondycji zdrowotnej na wolny od wad w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że:

- materiał roślinny nie podjął wegetacji w następnym okresie wegetacyjnym po posadzeniu;

- materiał roślinny obumarł;

- co najmniej 50% pędów materiału roślinnego obumarło;

- występują choroby i szkodniki, które były nie do wykrycia podczas odbioru materiału roślinnego;

- niezgodność taksonu.

- Obumarły lub w złej kondycji materiał roślinny musi zostać usunięty w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu stwierdzającego powyższy stan oraz wymieniony w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty spisania protokołu lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W protokole Zamawiający wskaże gatunek, ilość i lokalizację wymiany wadliwego materiału roślinnego. Nowy materiał roślinny podlega akceptacji Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wymianę wadliwego materiału roślinnego. W razie zwłoki w wymianie materiału roślinnego Zamawiający – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu terminu – może powierzyć wymianę wadliwego materiału roślinnego osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę bez uzyskiwania uprzedniej zgody sądu, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5.

# § 11.
Kary umowne, odszkodowanie

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego niżej wymienionych kar umownych:

- z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad w elementach Przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie odbioru końcowego lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,

- z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na zasadach określonych w § 13 ust. 1,

- za brak wymiany materiału roślinnego obumarłego lub w złej kondycji zdrowotnej, w terminie ustalonym na podstawie § 10 ust. 8:

  - w wysokości 1000 za 1 szt. drzewa,

  - w wysokości 500,00 zł za 1 m2 krzewów lub bylin lub roślin cebulowych,

  - w wysokości 150,00 zł za 1 m2 trawnika/łąki kwietnej.

- za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej w terminie określonym w § 10 ust. 2 pkt 3 lub w przekazaniu poprawionej dokumentacji powykonawczej w terminie określnym w § 10 ust. 2 pkt 5 - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika robót branżowych na naradzie koordynacyjnej, podczas której omawiane są tematy branżowe – w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego użycia dmuchaw, w wysokości 5.000,00 zł,

- za zwłokę w odpowiednim oznaczeniu i zabezpieczeniu prowadzonych robót oraz terenu robót, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 29, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 5 powodującej brak możliwości terminowego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy należnego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po odstąpieniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

# § 12.
Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w części niewykonanej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 7 dni od daty protokolarnego wprowadzenia w teren;

- nie złożył Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii polisy OC wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie, w ciągu 7 dni od dnia wyznaczonego na wprowadzenie w teren;

- przerwał wykonanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- realizuje roboty niezgodnie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 3 i nie dokonał ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- narusza zakaz stosowania dmuchaw, mimo wcześniejszego jednokrotnego upomnienia i naliczenia kary z tego tytułu przez Zamawiającego;

- gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1;

- rażąco narusza postanowienia Umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu, nie zaprzestał naruszeń.

        - W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy do końca upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużonego o 60 dni.

        - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości albo w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

        - Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

        - Wykonawca udzieli rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

        - Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i mienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego,

- zabezpieczyć teren robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz Dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do dnia przekazania terenu robót Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren robót oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca.

- W przypadku niezabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku niewpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego

# § 13.
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

            - W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca, sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy zawierającą m.in. obmiary geodezyjne wykonanych prac i przedstawi ją Zamawiającemu. Na bazie ww. inwentaryzacji, przy udziale Zamawiającego i Przedstawicieli Wykonawcy, zostanie w terenie sporządzony protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, uwzględniający oszacowanie wartości wykonanych robót. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku, gdy Wykonawca będzie uchylał się od wyżej wymienionego obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Zamawiający, w tym Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego sporządzą wyżej wymienioną inwentaryzację i określą wartość wykonanych robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o powyższych ustaleniach Zamawiającego. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy będzie stanowiła różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia, określoną w § 3 ust. 1, a wartością robót wykonanych obliczoną na zasadach określonych powyżej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia na podstawie protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

# § 14.
Postanowienia szczególne

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania.

# § 15.
Zmiana Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

- Jeżeli Wykonawca uznaje, że zachodzi potrzeba do przedłużenia terminu zakończenia robót wskazanego w § 2, zmiany wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 3 lub zmiany Umowy na  podstawie obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku uzasadniającego zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o zmianę oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających wystąpienie o zmianę Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę zmiany. Na bazie ww. dokumentów sporządzony zostanie protokół konieczności dotyczący zmiany Umowy.

- W przypadkach żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania  Przedmiotu Umowy wraz z wnioskiem należy przekazać kosztorys dotyczący wnioskowanej zmiany.

# § 16.
Postanowienia końcowe

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego określonych w ust. 3,

- zmiana danych określonych w ust. 4,

- zmiana danych do fakturowania wskazanych w § 9 ust. 6,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiana wskazana w ust. 1 pkt 1-3 dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

      - Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

      - Wykonawcy – …………………………..,

ul. ……………………, e-mail: ………………………………

      - Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

…………………….., tel. kontaktowy: ………………..; kom. ………………., e-mail: …………………….

- ze strony Wykonawcy:

………………………, tel. kontaktowy: ………………..; kom. ………………., e-mail: …………………….

      - Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej strony wskazany w ust. 3 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.

      - Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy prawa.

      - W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron/ została sporządzona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 -  Zapytanie ofertowe,

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa (płyta CD),

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o akceptację wbudowywanych materiałów budowlanych.

Zamawiający: 							Wykonawca:

Skreślić w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej.

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić  i pozostawić właściwe – uzupełnić datę jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10

Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP

niewłaściwe skreślić