Umowa nr

zawarta 	 r. w Warszawie  pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-528), przy ul. Hożej 13A, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Panią 	działającą na podstawie pełnomocnictwa nr

a

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”.

Do niniejszej Umowy, procedura nr 	, ze względu na jej wartość nieprzekraczającą 170 000 złotych netto nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

# § 1.
Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest usuwanie inwazyjnych gatunków obcych zwierząt ze wskazanych zbiorników wodnych w Warszawie wraz z opracowaniem sprawozdania z przeprowadzonych działań zaradczych (dalej jako „Przedmiot Umowy”).

- Przedmiot Umowy obejmuje:

- I etap - działania zaradcze w: Stawie Morskie Oko (rak marmurkowy), wybranych Stawach w Parku Dolina Służewiecka (czebaczek amurski, żółw ozdobny).

- II etap - działania zaradcze w: Stawie Morskie Oko (rak marmurkowy), Stawie pod Królikarnią (rak pręgowaty), wybranych Stawach w Parku Dolina Służewiecka (czebaczek amurski, żółw ozdobny).

- III etap - działania zaradcze w: Stawie Morskie Oko (rak marmurkowy), Stawie pod Królikarnią (rak pręgowaty), wschodniej części Kanału Piaseczyńskiego (sumik karłowaty, rak pręgowaty), zachodniej części Kanału Piaseczyńskiego (sumik karłowaty, rak pręgowaty).

- IV etap – dodatkowe działania w: Stawie Morskie Oko, Stawie pod Królikarnią, zachodniej części Kanału Piaseczyńskiego, wybranych Stawach w Parku Dolina Służewiecka.

- Szczegółowy zakres, warunki i wymagania związane z realizacją Przedmiotu Umowy są określone w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, w tym z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ i stwierdza, że jest on pozbawiony wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu Umowy oraz że jest wystarczający dla określenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy.

- W przypadku rozbieżności między Umową a zapytaniem ofertowym albo Umową a ofertą Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

# § 2. 
Terminy realizacji

      - Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

- rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy.

- zakończenie: do dnia 15.12.2026 r., w tym:

- I etap od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026 r.

- II etap od 1 lipca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

- III etap od 1 października do dnia 15.12.2026 r.

- IV etap od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2026 r.

  - Za dzień wykonania poszczególnych Etapów Umowy uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń jednostronnego protokołu odbioru danego Etapu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

  - W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy (Harmonogram odłowów) zwany dalej Harmonogramem, który po uzgodnieniu przez Strony będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Harmonogram powinien zawierać planowane daty i godziny przeprowadzania odłowów w poszczególnych lokalizacjach.

  - Zmiany i aktualizacje Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów prac wskazanych w ust. 1 powyżej.

  - Zmiana terminów wykonania poszczególnych czynności w Harmonogramie jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego. Wniosek o zmianę Harmonogramu należy złożyć minimum 3 dni przed zaplanowaną w Harmonogramie datą wykonania danej czynności. Do pisma należy dołączyć Harmonogram uwzględniający zmiany terminów wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że termin wskazany w ust. 1 powyżej nie może zostać przekroczony.

  - W uzasadnionych, niedających się wcześniej przewidzieć przypadkach, Wykonawca może wystąpić o wydłużenie terminów wykonania poszczególnych czynności wskazanych w Harmonogramie później niż zostało to określone w ust. 6 powyżej, jednak nie później niż w dniu, w którym dana czynność miała być wykonana z zastrzeżeniem, że termin wskazany w § 2 nie może zostać przekroczony. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po podjęciu wiedzy o zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność przesunięcia terminu wykonania czynności poinformować o tym telefonicznie Zamawiającego oraz przesłać pismo z uzasadnieniem konieczności zmiany terminu wykonania czynności w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie.

  - Przekazywanie, uzgodnienie i wniosek o zmianę Harmonogramu odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane w § 13 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, że wszystkie maile kierowane do Zamawiającego należy przesłać na każdy z adresów mailowych wskazany w § 13 ust. 2 Umowy.

# § 3.
Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalają łączne ryczałtowe wynagrodzenie, dalej zwane Wynagrodzeniem, w wysokości 	zł brutto (słownie złotych: 	 …………………………/100), tj. 	 zł netto (słownie złotych: 	 ……………………./100), zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, w tym za:

- I etap w kwocie .................... zł brutto (słownie złotych: ………………………/100), tj. …………….. zł netto (słownie złotych: ………………………………… /100),

- II etap w kwocie .................... zł brutto (słownie złotych: ………………………/100), tj. …………….. zł netto (słownie złotych: ………………………………… /100),

- III etap w kwocie .................... zł brutto (słownie złotych: ………………………/100), tj. …………….. zł netto (słownie złotych: ………………………………… /100),

- IV etap w kwocie .................... zł brutto (słownie złotych: ………………………/100), tj. …………….. zł netto (słownie złotych: ………………………………… /100).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty towarzyszące i inne wydatki niezbędne do zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją Umowy, w tym wszelkie wydatki i nakłady (koszty transportu, materiału, sprzętu itd.). Wynagrodzenie uwzględnia także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów oraz z tytułu nabycia prawa własności materialnych nośników, na których utwory utrwalono.

- W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich prac oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy.

# § 4.
Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

      - współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

      - sprawdzenie i odbiór Przedmiotu Umowy, wg zasad określonych w § 6 Umowy.

      - terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy.

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wykonywania prac. Kontrole będą wykonywane wyrywkowo, w dniach i godzinach wskazanych w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Nieprawidłowości wykonania prac stwierdzone zostaną w protokole z kontroli, podpisanym przez Strony. Protokół sporządzony będzie w miejscu przeprowadzenia kontroli, a każdej ze Stron przysługuje prawo zamieszczenia w nim swojego stanowiska.

- Jeżeli Wykonawca nie stawi się w terenie we wskazanym terminie (zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy) lub odmówi podpisania protokołu, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół z kontroli, którego ustalenia będą wiążące dla Wykonawcy.

- Protokoły z kontroli stwierdzające nieprawidłowości stanowią podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

# § 5.
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia, zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, instrukcjami, warunkami technicznymi, normami i standardami przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do profesjonalnego wykonania Umowy oraz iż dysponuje wszystkimi narzędziami i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy obejmującym swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy łącznego Wynagrodzenia brutto, przez cały okres obowiązywania Umowy, z zachowaniem ciągłości i wysokości ubezpieczenia. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględniać wytyczne Zamawiającego zgłaszane w trakcie wykonywania Umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub na adres email wskazany w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku na terenie realizowanych prac oraz w jego otoczeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do unieszkodliwienia powstałych w trakcie wykonywania prac odpadów i zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wjazd pojazdami na teren parków jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz po otrzymaniu odpowiednich identyfikatorów zezwalających na wjazd od Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy zawartej z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania oraz powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia danej sprawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z Umową wykonywania prac.

- W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani też do przyjmowania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania sądowego.

- Warunki realizacji Umowy przez Podwykonawców wskazane zostały w załączniku nr 4 do Umowy - Realizacja Umowy przez Podwykonawców. Wykaz Podwykonawców stanowi załącznik nr 4A do Umowy.

- Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem na kwotę równą 1 % wartości łącznego Wynagrodzenia brutto. Postanowienia dotyczące Zabezpieczenia zawiera załącznik nr 5 do Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Rachunek sum depozytowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy nr 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035. Dowód wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „usuwanie inwazyjnych gatunków obcych zwierząt, w ramach w postępowania nr 84/WZP/2026” i należy go przedstawić przed podpisaniem Umowy. Dowód wniesienia Zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5A do Umowy.

# § 6.
Tryb akceptacji i odbioru Przedmiotu Umowy

- W terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przy ul. Wał Miedzeszyński 724, 03-980 Warszawa, jeden egzemplarz sprawozdania w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej w formacie .pdf

- Zamawiający dokona sprawdzenia sprawozdania w ciągu 5 dni roboczych (gdzie przez „dzień roboczy” Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i soboty) od daty jego złożenia przez Wykonawcę. W przypadku gdy Zamawiający wniesie uwagi względem przedstawionego sprawozdania, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględniania i ponownego przekazania sprawozdania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych. W przypadku przedstawienia poprawionego sprawozdania, procedurę akceptacji opisaną powyżej stosuje się odpowiednio. Odbiór sprawozdania odbędzie się w ramach protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej.

- Potwierdzeniem należytego wykonania danego etapu prac będzie jednostronny protokół odbioru danego etapu prac, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Potwierdzeniem należytego wykonania I, II i IV etapu prac będzie jednostronny protokół odbioru częściowego Przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem należytego wykonania III etapu prac będzie jednostronny protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 3 będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany Etap prac.

# § 7.
Fakturowanie i rozliczenia

- Rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie każdorazowo podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF/

będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia …………………./

nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

NIP 5213748392

- Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: .................................... na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 8.
Kary umowne, odszkodowanie

            - Wykonawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej:

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za niewykonaną do dnia odstąpienia część Przedmiotu Umowy;

- z tytułu zwłoki w zakończeniu poszczególnych etapów w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a)-d) Umowy;

- z tytułu zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za niestawienie się na odłowy zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust.  6 i 7 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za stosowanie do odłowów sprzętu niezgodnego z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2 do Umowy w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za każdy stwierdzony przypadek uznaje się jednokrotne użycie 1 szt. sprzętu niezgodnego z wymaganiami;

- z tytułu zwłoki w przekazaniu poprawionego sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

- w wysokości 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek realizacji prac określonych w Umowie, przez inne podmioty, niż wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4A do Umowy

            - Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

            - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

            - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

            - Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

            - Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

            - Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy, w przypadku jej wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy w całości lub w części, lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części.

            - Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

# § 9.
Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w części, ze skutkiem na przyszłość, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

- nie przedłoży na żądanie Zamawiającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy, zgodnie z § 5 ust. 3 Umowy;

- przerwał wykonanie prac z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki określone w Umowie i po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń pod rygorem odstąpienia nie zaniechał naruszeń;

- Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu;

- Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a)-d) Umowy, dłużej niż 7 dni;

oraz do naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 1) albo pkt 2) Umowy.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy do końca upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużonego o 60 dni.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy, obowiązany jest sporządzić z udziałem Zamawiającego inwentaryzację wykonanych prac. W przypadku braku uzgodnienia z Zamawiającym inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego przed odstąpieniem od Umowy na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji.

# § 10.
Zmiany umowy

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiana adresów do korespondencji,

- zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy,

- zmiana danych odbiorcy, a także adresu e-mail Zamawiającego, na który ma zostać dostarczona faktura,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 – 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie na adres e- mail wskazany w Umowie.

# § 11.

# Autorskie prawa majątkowe

- Do elementów przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej z osobna „utworem” lub łącznie „utworami”, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania utworami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 1), w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp. a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, w kraju i za granicą, wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu;

- wykorzystania utworów do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu;

- sporządzania wersji obcojęzycznych utworu.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych utworów przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany utwór został utrwalony.

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich osób - będących twórcami utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej – na dokonywanie w ww. utworach, do których służą im autorskie prawa osobiste, zmian w zakresie zgodnym z niniejszą Umową.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

- wkraczania w integralność oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy;

- decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu (sposobach, formach, terminach i miejscach);

- uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów prawa.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa do dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej:

- będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz prawo do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów;

- jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1) powyżej, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;

- jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

- zawarcie niniejszej Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi;

- zapewni, że wszystkie osoby – będących twórcami utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do utworów będących elementami Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje koszty obsługi prawnej poniesione przez w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 8 powyżej, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z utworów, Zamawiający, zawiadomi o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony go przed odpowiedzialnością względem tej osoby trzeciej.

# § 12.

# Udzielenie licencji na korzystanie z przekazanych przez Zamawiającego znaków graficznych

1.	Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przekazanych przez Zamawiającego znaków graficznych, wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

2.	Licencja obejmuje prawo do zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu materiałów promocyjno-informacyjnych zawierających przekazane znaki graficzne pod warunkiem ich wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

3.	Licencja udzielana jest na czas realizacji Umowy i wygasa z chwilą jej zakończenia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej na piśmie.

4.	Wykonawca nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) ani wykorzystywania przekazanych znaków graficznych w jakimkolwiek innym celu niż określony w ust. 2.

# § 13.

# Postanowienia końcowe

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

  - Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl
adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-65206-32583-FHCIH-28,

2) Wykonawcy – …………………………..,
ul. ……………………, e-mail: ………………………………

      - Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

  - ze strony Zamawiającego:
…………………….. tel. kom. ………………., e-mail: …………………….

2)	ze strony Wykonawcy:
………………………, tel. kom. ………… ; e-mail: …………………………….

      - Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 1 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

      - Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

      - Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.

      - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zawiera załącznik nr 6 do Umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

      - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Strony zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron / Umowę zawarto w formie elektronicznej.

      - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy Formularz Cenowy,

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 3 – Harmonogram odłowów,

Załącznik nr 4 Realizacja umowy przez Podwykonawców,

4A) wykaz Podwykonawców

Załącznik nr 5 - Postanowienia dotyczące Zabezpieczenia,

5A) dowód wniesienia Zabezpieczenia,

Załącznik nr 6 - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Zamawiający	Wykonawca

Skreślić datę i miejscowość w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej, miejscowość w przypadku umowy zawartej korespondencyjnie.

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić, jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe – uzupełnić datę, jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10

Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP

Wskazany adres e-mail służy do wymiany bieżącej korespondencji.

Niewłaściwe skreślić.