Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 
Nr sprawy 144/WZP/2026

WZÓR - Umowa nr …………………………………………………………………………………………………..

zawarta w …………………………….…… r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 
w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
z siedzibą w Warszawie (kod: 00-528), 
przy ul. Hożej 13A, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 
Panią ………………………………………… działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ……………….

a

……………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

Do niniejszej Umowy, procedura nr …../WZP/2026, ze względu na jej wartość nieprzekraczającą 170 000 złotych netto nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

# § 1

# Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest:

- wykonanie analizy aktualnego oznakowania i posiadanej dokumentacji 
w ramach Organizacji Ruchu na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (dalej jako: ZZW) oraz przygotowanie i wykonanie nowych projektów Organizacji Ruchu (zwanych dalej w umowie “projektem organizacji ruchu”) wraz z niezbędnymi zatwierdzeniami koniecznymi do ich wdrożenia;

- opiniowanie dotyczące projektów czasowej/stałej Organizacji Ruchu na terenach administrowanych stanowiących własność lub będących we władaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy m.in. w ramach imprez plenerowych, prowadzenia prac remontowych, dzierżawionych terenów;

zgodnie z niniejszą Umową i z Zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz z Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, który został podzielony na dwa Zadania:

  - Zadanie 1 – wykonanie analizy aktualnego oznakowania i posiadanej dokumentacji 
w ramach Organizacji Ruchu na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (dalej jako: ZZW) oraz przygotowanie i wykonanie nowych projektów wraz 
z niezbędnymi zatwierdzeniami koniecznymi do ich wdrożenia (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Formularzem Ofertowym):

- Teren Skweru od ul. Elsnera 34 obejmujący obręb 10416 - działka 7/3 (teren obejmujący tylko wjazdy/wyjazdy);

- Teren wokół Pawilonu Edukacyjnego “Kamień” wraz z parkingami obejmujący obręb 50612 - działka 8;

- Droga wewnętrzna – dojazd do Pawilonu Edukacyjnego “Kamień” – Wybrzeże Puckie od ul. Zatylnej - obręb 41811 - działka 3/1;

- Droga wewnętrzna na wysokości ul. Puławskiej 43 w Warszawie - obręb 10114 
- działka 50/4;

- Bulwary od Mostu Gdańskiego do Spójni – nie dotyczy terenu obejmującego parking oraz przylegających dwóch ciągów: pieszego i pieszo-rowerowego zgodnie 
z zaznaczeniem w Opisie Przedmiotu Zamówienia - obręb 70118 - działka 7/2;

- Park Mauzoleum – ulice przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich - obejmujący obręb 10105 - działka 3/2;

- Aleja przylegająca do Ogrodu Saskiego od ul. Niecałej - obręb 50304 - działki 24/26, 24/27 i fragment 24/28.

  - Zadanie 2 – wykonanie analizy aktualnego oznakowania i posiadanej dokumentacji

w ramach Organizacji Ruchu na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (dalej jako: ZZW) oraz przygotowanie i wykonanie nowych projektów wraz

z niezbędnymi zatwierdzeniami koniecznymi do ich wdrożenia w rozliczeniu na zlecone usługi:

TYP I	- Projekt obejmujący do 3 zmian oznakowania, w ilości do 11 szt.;

TYP II 	- Projekt obejmujący od 4 zmian oznakowania do 999,99m2 terenu, w ilości do 
10 szt.;

TYP III 	- Projekt obejmujący obszar od 1000m2 do 4,99ha terenu, w ilości 1 szt.

W tym wydawanie zleconych opinii projektów czasowej/stałej Organizacji Ruchu na terenach administrowanych stanowiących własność lub będących we władaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy m.in. w ramach imprez plenerowych, prowadzenia prac remontowych, dzierżawionych terenów w rozliczeniu na zlecone usługi:

TYP IV	- Wydanie opinii dotyczącej projektów czasowej/stałej organizacji na terenach administrowanych przez ZZW m.in. w ramach imprez plenerowych, prowadzenia prac remontowych, dzierżawionych terenów do 999,9m2, w ilości do 6 szt.;

TYP V	- Wydanie opinii dotyczącej projektów czasowej/stałej organizacji na terenach administrowanych przez ZZW m.in. w ramach imprez plenerowych, prowadzenia prac remontowych, dzierżawionych terenów od 1000,00m2 do 9999,9m2, w ilości do 3 szt.

szczegółowo opisane w Zapytaniu Ofertowym wraz z Załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac wskazanym w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i stwierdza, że wraz z załączonym do niego Opisem Przedmiotu Zamówienia, jest ono wystarczające dla określenia wysokości Wynagrodzenia.

- W przypadku rozbieżności między Umową a zapytaniem ofertowym albo Umową a formularzem oferty Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

# § 2

# Termin realizacji / odbiory

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w podziale na dwa Zadania i zostanie zrealizowany 
w następujących terminach:

  - Zadanie 1 – w terminie do dnia 22 grudnia 2026 r.,

  - Zadanie 2 – w terminie do dnia 22 grudnia 2026 r . lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W ramach Zadania 2 Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę swoich potrzeb wykonanie lub opiniowanie projektów Organizacji Ruchu zgodnie z ich Typem szczegółowo opisanym w § 1 ust. 2 pkt 2) oraz w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac w ramach Zadania 2, Wykonawca zobowiązuje się do ustalania z Zamawiającym, każdorazowo przewidywanego zakresu i kosztów wykonania usługi 
w oparciu o ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 2 do Umowy, stanowiącym integralną część Umowy. Termin realizacji prac w ramach Zadania 2, do dnia zaakceptowania zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego, nie może przekroczyć 21 dni roboczych od pisemnego przekazania zlecenia wykonania określonych prac wraz z wytycznymi przez Zamawiającego. Zakres czynności będzie każdorazowo uzgadniany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 2. pkt 1) Umowy. Jeżeli w toku wykonywania prac zajdzie konieczność dokonania czynności przekraczających uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym zmiany oraz ich nowy termin realizacji przed ich wykonaniem. Zamawiający, pomimo wykonania czynności wstępnych przez Wykonawcę, związanych z wyceną kosztów usługi, zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze zleconych prac, bez ponoszenia kosztów.

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy Strony uznają:

  - Zadanie 1 – uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w § 13 ust. 2 Umowy, protokołu zdawczo-odbiorczego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.

  - Zadanie 2 – uważa się realizację zleconych przez Zamawiającego prac potwierdzonych każdorazowo podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli, 
o których mowa w § 13 ust. 2 Umowy protokołem zdawczo-odbiorczym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.

- Zamawiający odmówi odbioru końcowego rezultatu zrealizowanych prac, jeżeli stwierdzone wady okażą się istotne i uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną 
w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy. W przypadku, gdy wady okażą się nieistotne Zamawiający dokona odbioru, jednak wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie odnotowując to 
w protokole zdawczo-odbiorczym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów określonych w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu, zważywszy na wydłużający się termin uzyskania niezbędnych zatwierdzeń lub uzgodnień m.in. w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym oraz opinii WRD Policji, Zarządu Dróg Miejskich lub Konserwatora Zabytków albo prywatnego właściciela gruntu, niezbędnych do wdrożenia wykonanych Projektów Organizacji Ruchu. Zmiana ww. terminów będzie każdorazowo uzgadniana 
z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 2. pkt 1) Umowy.

# § 3

# Wynagrodzenie Umowne

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z zakresem i cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Strony ustalają, łączne wynagrodzenie Umowne w kwocie nie wyższej niż ……………………………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………… zł i ……/100), tj. netto …………………………………… zł (słownie: …………………………………………… zł i ……/100), w tym:

  - maksymalne wynagrodzenie za wykonanie Zadania 1 wynosi ………… zł brutto,

  - maksymalne wynagrodzenie za wykonanie Zadania 2 wynosi................. zł brutto. Wyliczając każdorazowo wynagrodzenia za wykonanie prac w ramach Zadania 2 należy uwzględnić poniższe ceny jednostkowe:

- Projekty Organizacji Ruchu TYP I – kwota brutto = …………..zł (ilość x cena jednostkowa) 
11 szt. x ………………….zł/szt.;

- Projekty Organizacji Ruchu TYP II – kwota brutto = …………..zł (ilość x cena jednostkowa) 
10 szt. x ………………….zł/szt.;

- Projekty Organizacji Ruchu TYP III – kwota brutto = …………..zł (ilość x cena jednostkowa) 
1 szt. x ………………….zł/szt.;

- Wydanie opinii dotyczącej projektu organizacji TYP IV - kwota brutto = …………..zł 
(ilość x cena jednostkowa) 6 szt. x ………………….zł/szt.;

- Wydanie opinii dotyczącej projektu organizacji TYP V - kwota brutto = …………..zł 
(ilość x cena jednostkowa) 3 szt. x ………………….zł/szt..

- Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ujął wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy wraz z obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z postanowień Umowy, OPZ oraz wszelkie koszty towarzyszące - konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy
i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową realizacją umowy, w tym wszelkie wydatki i nakłady.

- Kwota określona w ust. 1 nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy w ramach określonej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę, określone w protokołach zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 2 ust. 3  Umowy.

# § 4

# Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu Przedmiotu Umowy,

- zlecanie Wykonawcy każdorazowo potrzeb Zamawiającego dotyczących wykonania prac 
w ramach Zadania 2, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy, na wskazany przez Wykonawcę w § 13 ust. 2 pkt 2) Umowy adres e-mail,

- udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji dotyczącej obszarów/terenów 
w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, a także wszelkich innych informacji w tym zakresie,

- protokolarne potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy,

- nadzór nad wykonaniem Przedmiotu Umowy i realizacją obowiązków Wykonawcy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach i w wysokości określonych Umową.

- Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń, uwag i wskazówek związanych 
z prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy.

# § 5

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy zobowiązuje się 
w szczególności do:

  - wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego;

  - niezwłocznego usuwania wad w przypadku ich wystąpienia na skutek wadliwego wykonania Umowy;

  - stosowania się do poleceń, uwag i wskazówek udzielonych bezpośrednio przez Zamawiającego lub przez jego przedstawiciela, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) Umowy;

  - niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania bądź zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy na adres poczty elektronicznej wskazany 
w § 13 ust. 2 pkt 1) Umowy;

  - niewykonywania poleceń, uwag i wskazówek związanych z Przedmiotem Umowy, 
a przekazywanych przez jakąkolwiek inną osobę aniżeli Zamawiający lub osoby przez niego wskazane. Jeżeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek takie polecenia, uwagi lub wskazówki, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego;

  - ponoszenia kosztów wydania decyzji administracyjnych, będących następstwem niewłaściwej realizacji Przedmiotu Umowy;

  - zapewnienia wykonywania usług objętych Przedmiotem Umowy, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje;

  - pozyskania niezbędnych map, wykonania inwentaryzacji istniejącego oznakowania 
i zaprojektowania zmian w organizacji ruchu;

  - uzyskania wszelkich niezbędnych i wymagalnych prawnie zatwierdzeń i uzgodnień, aby przedstawione projekty można było wdrożyć na terenach objętych Umową.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty poprzedzającym zawarcie Umowy dokonał oględzin terenów lub analizy ogólnodostępnych map objętych Zapytaniem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie Przedmiotu Umowy, nadto, iż dysponuje on sprzętem, doświadczeniem, wiedzą, pracownikami i kwalifikacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z Umową wykonywania prac.

- W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani też do przyjmowania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę 
i jego podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy 
i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania sądowego.

# § 6

# Autorskie prawa majątkowe

- Do elementów Przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej z osobna „utworem” lub łącznie „utworami”, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania utworami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 1 powyżej, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp. a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, w kraju i za granicą, wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu,

- wykorzystywanie do realizacji działań statutowych ZZW,

- wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,

- udostępnianie podmiotom współpracującym z Zamawiającym, w tym także wykonanych kopii,

- przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób,

- wprowadzanie jakichkolwiek zmian,

- publikowanie części lub całości,

- publiczne udostępnianie zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji 
i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,

- dowolne wykorzystanie w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym związanych z utworami i Zamawiającym,

- wykorzystania utworów w dowolnej części do realizacji jakichkolwiek działań edukacyjno-promocyjnych.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany element Przedmiotu Umowy został utrwalony.

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich osób - będących twórcami elementów Przedmiotu Umowy, 
o których mowa w ust. 1 powyżej – na dokonywanie w ww. elementach, do których służą im autorskie prawa osobiste, zmian w zakresie zgodnym z niniejszą Umową.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

- wkraczania w integralność oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy,

- decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu (sposobach, formach, terminach i miejscach),

- uprawnień osobistych przysługujących Przyjmującego na podstawie stosownych przepisów prawa.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na podstawie elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa do dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań powstałych na podstawie elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa 
w ust. 1 powyżej:

- będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz prawo do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów,

- jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

- jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy,

- zawarcie niniejszej Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi,

- zapewni, że wszystkie osoby – będące twórcami utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do utworów będących elementami Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego, użytkownika lub innych wykonawców w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego lub użytkownika w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 8 powyżej, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub użytkownikowi, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu lub użytkownikowi 
w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z utworów, Zamawiający lub użytkownik, zawiadomi o tym Przyjmującego, który na żądanie Zamawiającego lub użytkownika weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony ich przed odpowiedzialnością względem tej osoby trzeciej.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym prawa do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, jak również z tytułu nabycia własności nośników, na których utrwalono utwory, jest zawarte w Wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonym w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Przedmiotu Umowy bez ograniczenia terytorialnego i czasowego.

# § 7

# Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Umowy. Okres gwarancji ustala się na  24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

- Strony Umowy uzgadniają, że braki w przedmiocie umowy, stwierdzone w okresie gwarancji, stanowią także jej wady. O wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. W zawiadomieniu powinien wskazać rodzaj wady i proponowany termin na jej usunięcie. Za wadę nie uznaje się odrzucenie bez zatwierdzenia projektu organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem lub do których Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym albo Konserwator nakaże rozszerzenie zakresu projektu, a na które Zamawiający nie wyrazi zgody.

- Za wadę nie uznaje się dokonanej – po dniu protokolarnego przekazania Przedmiotu Umowy – zmiany przepisów (niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego) skutkujących nieważnością rozwiązań projektowych zastosowanych w opracowanych projektach organizacji ruchu 
w następstwie czego przyjęte rozwiązania projektowe będą wymagały dodatkowej niezależnej aktualizacji przez Zamawiającego w drodze odrębnej Umowy.

- Za usterki lub wady Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy okres gwarancji określony w ust. 1 jest dłuższy od okresu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, w ten sposób, że termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wykonany Przedmiot Umowy skończy się wraz 
z upływem terminu gwarancji jakości.

- W razie ujawnienia się wady wykonanego Przedmiotu Umowy, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo, w odniesieniu do każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Strony Umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie wady Przedmiotu Umowy, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu Umowy Wykonawca jest obowiązany odebrać przedmiot Umowy od Zamawiającego i dostarczyć wolny od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Koszty usunięcia wad Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad bez względu na koszty z tym związane.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przekazanych opracowań, objętych przedmiotem Umowy. Termin rękojmi równy jest okresowi udzielonej gwarancji.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.

- Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

# § 8

# Odpowiedzialność wobec osób trzecich

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.

2.	Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy, 
w szczególności:

1)	za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie,

2)	za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

3.	 Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy obejmującym swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, przez cały okres obowiązywania Umowy, z zachowaniem ciągłości i wysokości ubezpieczenia. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

# § 9

# Fakturowanie i rozliczenia

- Rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w ramach realizacji Zadania 1 i 2 nastąpi na podstawie wystawionych faktur, nie częściej niż raz w miesiącu:

- nie później niż do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, z wyjątkiem miesiąca grudnia 2026 r.,

- do dnia 28.12.2026 r. za usługi wykonane w okresie 1-22.12.2026 r.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będzie każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF  
będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia …………………. 
 nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej 
w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer Umowy, na podstawie której jest wystawiona.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

NIP 5213748392

- Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………………………. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 6 z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści numer Umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 9.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 10

# Kary umowne

- Wykonawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach 
i wysokościach wskazanych poniżej:

- w tytułu zwłoki leżącej po stronie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) lub ust. 2 Umowy - w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w tytułu zwłoki leżącej po stronie Wykonawcy stwierdzonej na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego datę złożenia wniosków celem uzyskania niezbędnych opinii zarządców dróg lub zatwierdzeń koniecznych do wdrożenia Przedmiotu Umowy trwającej powyżej 21 dni od daty zaakceptowanego pojedynczego Typu projektu będącego Przedmiotem Umowy przez ZZW w wysokości 1% wynagrodzenia za pojedynczy Typ projektu od 1.1 do 1.7 oraz od I. do V., którego dotyczy zwłoka. Wynagrodzenie to zostaje szczegółowo wskazane w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,

- w tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, w terminie, o którym mowa § 2 ust. 4 Umowy, w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od każdego projektu organizacji ruchu liczony od daty wskazanej w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy;

- w tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za niewykonaną do dnia odstąpienia część Przedmiotu Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego Wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku , gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, 
w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy, w przypadku jej wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części.

- Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

# § 11

# Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w części, ze skutkiem na przyszłość, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

  - nie rozpocznie wykonywania prac w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania pisemnie zlecenia realizacji projektu organizacji ruchu w ramach Zadania 2,

  - opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy w ramach Zadania 1 o dłużej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy,

  - trzykrotnego opóźnienia wykonania projektu organizacji ruchu przez Wykonawcę w ramach Zadania 2, przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.  2 Umowy,

  - gdy łączna wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- oraz do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 4) albo 5) Umowy.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy do końca terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużonego o 60 dni.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udzieli gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy, obowiązany jest sporządzić z udziałem Zamawiającego inwentaryzację prac będących w toku na dzień odstąpienia od umowy. W przypadku braku uzgodnienia z Zamawiającym inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonane prace i odebrane przez Zamawiającego przed odstąpieniem od Umowy na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji.

# § 12

# Zmiany Umowy

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiana adresów do korespondencji,

- zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy,

- zmiana danych odbiorcy, a także adresu e-mail Zamawiającego, na który ma zostać dostarczona faktura,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 – 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie na adres 
e-mail wskazany w Umowie.

# § 13

# Postanowienia końcowe

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

      - Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

      - Wykonawcy – …………………………………..,

ul. ………………………………………., e-mail: ………………………..

      - Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

  - ze strony Zamawiającego:
Anna Leszczyńska, tel. kontaktowy: 885-523-965, e-mail: annaleszczynska@zzw.waw.pl;

2)	ze strony Wykonawcy:
…………………….., tel. kontaktowy: ………………………, e-mail:…………………………..

      - Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 1 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

      - Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, 
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

      - Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.

      - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zawiera załącznik nr 4 do Umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

      - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Strony zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron / Umowę zawarto w formie elektronicznej.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 do Umowy – Zapytanie ofertowe,

- Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Załącznik nr 4 do Umowy – Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

# ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Skreślić datę i miejscowość w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej, miejscowość w przypadku umowy zawartej korespondencyjnie.

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić  i pozostawić właściwe – uzupełnić datę jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 6-11

Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP

Pozostawić tylko w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wystawiał faktur w KSeF

Wskazany adres e-mail służy do wymiany bieżącej korespondencji.

Niewłaściwe skreślić.