Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr sprawy: 132/WZP/2026 (wg rejestru zamówień)

Warszawa, 15. 05.2026

# Zapytanie ofertowe

Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa jednostka budżetowa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Usuwanie szkód na skarpach spowodowanych przez dziki na wałach przeciwpowodziowych w granicach Warszawy - Wał Rajszewski, Młociński, Golędzinowski, Miedzeszyński, Siekierkowski, Moczydłowski.”

## Tryb udzielenia zamówienia

- Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej jako „ustawa”.

- Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako „specustawa”), tj.:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 (dalej łącznie jako „wykazy”) albo wpisanego na listę sankcyjną prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, o której mowa w art. 2 ust. 1 specustawy (dalej jako „lista”);

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy.

- Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:

- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

- Wykonawca nie złożył wyjaśnienia treści złożonej oferty lub złożone wyjaśnienia budzą wątpliwości Zamawiającego co do zapewnienia przez Wykonawcę prawidłowej realizacji zamówienia.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy formalności, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

## Opis przedmiotu zamówienia:

Usuwanie szkód na skarpach wałowych spowodowanych przez dziki.

W zakres prac wchodzi:

- wyrównanie powierzchni skarp,

- wbudowanie gruntu w głębsze ubytki wraz z zagęszczeniem,

- pokrycie ziemią urodzajną uzupełnień,

- obsiew mieszanką traw z walcowaniem i podlaniem,

- dowóz gruntu małymi samochodami samowyładowczymi do 5 t - pospółki do wbudowania w obwałowanie.

Prace przewidziano punktowo lub odcinkami, pasami o szerokości od 2 do 6 m na powierzchni skarpy w następujących lokalizacjach:

- Wał Rajszewski w km: 0+310 ÷ 0+440, 0+740, 0+800 ÷ 2+140, 2+250 ÷ 2+870, 3+150 ÷ 3+280, 3+500 ÷ 4+500, 4+800, 4+900 ÷ 5+350, 5+600 ÷ 5+800, 6+100, 6+200, 6+400, 6+800, 7+000, 7+300, 7+850, 8+100 ÷ 8+200.

- Wał Golędzinowski w km: 0+300, 1+300, 2+300, 2+500,

- Wał Młociński w km: 0+350, 0+500, 0+550, 0+680, 0+710, 0+740, 0+760, 0+790, 0+800 ÷ 1+150,

- Wał Miedzeszyński: 0+100, 0+400 ÷ 0+950, 1+400 ÷ 1+900, 2+800 ÷ 3+900, 4+500 ÷ 5+100, 5+650 ÷ 5+900, 6+300 ÷ 6+700.

- Wał Siekierkowski: 1+550, 2+650 ÷ 2+840,

- Wał Moczydłowski: 5+650 ÷ 5+800, 6+000 – 7+130, 7+600 – 7+900, od 8+600 do 9+500.

W sumie zaplanowano 10 tys. m2 skarpy do naprawy oraz 1600 m3 gruntu do wbudowania w ubytki w skarpach wałów.

Usuwanie szkód polega na wyrównaniu powierzchni skarp zniszczonych przez dziki. Głębsze ubytki należy uzupełnić pospółką. Pospółka do wbudowania powinna być o uziarnieniu od 0 do 32 mm, bez większych kamieni. Nie dopuszcza się gruntu z domieszką gruzu i humusu. Uzupełnianie należy zacząć od przygotowywania podłoża poprzez spulchnienie podłoża w miejscu wyrwy, aby nowy grunt dobrze połączył się ze starym. Podczas wypełniania wyrwy każdą warstwę o miąższości 10 ÷ 15 cm należy ubić ubijakiem ręcznym lub mechanicznym. Miejsca uzupełnień pokryć humusem grubości 5 cm i posiać mieszanką traw dostosowaną do wałów przeciwpowodziowych. W okresach bezdeszczowych należy przewidzieć podlewanie w ilości i czasie zapewniającym ukorzenienie się trawy. Dowóz gruntu do wału małymi samochodami samowyładowczymi do 5 t, transport po wale do miejsca wbudowania taczkami z ręcznym uzupełnieniem ubytków.

## Wymagania względem Wykonawcy:

- Wykazanie się posiadanym doświadczeniem zawodowym w zakresie wykonywania prac utrzymaniowych/konserwacyjnych na urządzeniach wodnych hydrotechnicznych w zakresie bieżącego utrzymania wałów, uzupełniania ubytków gruntu w skarpach lub przebudowy urządzeń wodnych w zakresie profilowania skarp. Potwierdzeniem powyższego jest wykazanie, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał co najmniej 2 (dwie) usługi o charakterze podobnym do zakresu objętego zamówieniem lub w zakresie utrzymania/konserwacji wałów. Wartość każdej z wykonanych usług powinna być nie mniejsza niż 20 000 zł brutto.

- Posiadanie wykwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia z należytą starannością i zasadami rzetelnej wiedzy.

- Czytelne oznakowanie poprzez umieszczenie logo Wykonawcy w widocznym miejscu na ubraniach pracowników skierowanych do robót.

- Zapewnienie właściwych warunków socjalnych pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu zamówienia.

- Poniesienie pełnej odpowiedzialności za ochronę istniejącej infrastruktury technicznej w trakcie wykonywania robót, w tym instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie prowadzonych robót (rurociągów, kabli, przewodów itp.) oraz za szkody powstałe w wyniku realizacji prac.

- Skierowanie swojego przedstawiciela do udziału w kontroli wykonywania robót i odbiorze robót.

- Prowadzenie prac w sposób:

- niepowodujący zanieczyszczenia gleby i wód oraz uszkodzenia lub zniszczenia zieleni niskiej i wysokiej,

- niepowodujący zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego wykonywania usługi przez Wykonawcę nastąpi zanieczyszczenie środowiska, uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, Wykonawca na swój koszt podejmie działania mające na celu przywrócenie środowiska do właściwego stanu oraz pokryje koszty naprawy lub odtworzenia zniszczonego mienia.

- Poniesienie całkowitej odpowiedzialności z tytułu roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich wynikających z:

- niewykonania lub nienależytego wykonania prac, w tym wykonywania ich niezgodnie z zapisami umowy,

- uszkodzenia infrastruktury technicznej w trakcie wykonywania prac, w tym instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie prowadzonych prac (rurociągów, kabli, przewodów itp.) oraz za szkody powstałe w wyniku realizacji prac.

## Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.07.2026r.

## Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:

W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania wszystkich prac, będących przedmiotem zamówienia, przy czym nie może być on dłuższy niż termin określony w pkt 5 zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

- Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.

- Wymagania względem Wykonawcy w zakresie doświadczenia, określone w punkcie 3 pkt 1,  poparte referencjami bądź protokołami odbioru robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

## Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

- cena („C”) –100 pkt,

- Sposób dokonania oceny:

- Punkty w kryterium cena („C”).

Kryterium ceny równa się najniższej zaoferowanej ofercie brutto podzielonej przez cenę brutto badanej oferty, pomnożonej przez liczbę punktów.

najniższa zaoferowana cena brutto

C =	x 100 pkt

cena brutto badanej oferty

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie.

## Dostęp do informacji publicznej

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

## Termin i miejsce złożenia oferty:

- Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym adres: kontakt@zzw.waw,pl	 w terminie do 25.05.2026 r.

- Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

## Termin związania ofertą:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Osoby do kontaktu:

Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest:

Piotr Mnich, email: p.mnich@zzw.waw.pl  	telefon: 22 277 46 68.

## Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, kontakt@zzw.waw.pl

W Zarządzie Zieleni został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a, bądź za pomocą adresu e-mail daneosobowe@zzw.waw.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 170 000 zł, zawarcia i realizacji zlecenia/umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w szczególności w związku z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Administrator może udostępnić/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą udostępnienia/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Ponadto dane osobowe mogą być publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

- Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

  - dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art. 15 RODO,

  - żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - W związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;

  - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - art. 21 RODO.

- Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: daneosobowe@zzw.waw.pl

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

- Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

- Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

## Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia.

Załącznik nr 2– formularz oferty,

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4– wzór umowy,

Kamila Nowocin

Zastępca Dyrektora

ds. Utrzymania Terenów Zieleni

/podpisane elektronicznie/

Podpis Kierownika Zamawiającego

rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.