

Załącznik nr … do SWZ
Znak sprawy: 156/WZP/2026  

UMOWA NR
[bookmark: _Hlk502829913]zawarta w dniu …………………[footnoteRef:2] w Warszawie pomiędzy: [2:  W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej nie należy wpisywać daty] 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa,  zwany dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: _Hlk40429319]……………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………..,
zwanych dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,
Do niniejszej umowy ze względu na jej wartość poniżej kwoty 170 000 zł nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 16 czerwca 2026 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 t.j). 

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie projektu niecek infiltracyjnych, wykonanie robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Stryjeńskich w rejonie skrzyżowania z ul. Wąwozową,  (część dz. ew. nr 2/30 i 2/18 z obrębu 1-11-10) w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na rok 2026 nr 1728 pn. „ Zieleń na Stryjeńskich – zapobieganie wysychaniu”
(dalej jako „Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) opracowanie projektu niecek infiltracyjnych, zwanego dalej „projektem” obejmującego: 
a) projekt budowlany, wykonawczy i techniczny w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót i zapewnienia ich prawidłowej realizacji,  
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 
c) przedmiar i kosztorys robót,
2) Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni.
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym zwanym dalej „PFU” stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU i stwierdza, że jest on pozbawiony wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu Umowy oraz że jest wystarczający dla określenia wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 2.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy i harmonogramy
1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2026 r. w tym:
a)	opracowanie projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 w terminie ………………dni licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 30.09.2026 r., 
b)	wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni w terminie ………………dni licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 15.12.2026 r.,
2. Jako termin zakończenia robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zzw.waw.pl oraz na adresy poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy, wskazanych w § 22 ust. 4 pkt 1, osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 13 ust. 4 pkt 1 Umowy, pod warunkiem, że roboty budowlane, inne roboty i prace niezbędne do wykonania zgłoszonego Przedmiotu Umowy zostały wykonane w całości i pozbawione były wad istotnych. W razie odmowy odbioru końcowego przez Zamawiającego, terminem wykonania robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni jest dzień tego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, bezpośrednio po którym nastąpił odbiór końcowy przez Zamawiającego,
3. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na których będzie realizowany Przedmiot Umowy i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na nich warunki, okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty oraz teren budowy umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót w terminie określonym w niniejszej Umowie.
4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych (przez „dzień roboczy” strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  od dnia zawarcia Umowy złoży Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Prac Projektowych, zwany dalej „HPP”. HPP powinien uwzględniać zaplanowane etapy prac projektowych, pozyskanie map do celów projektowych, terminy wystąpień i pozyskiwania materiałów czy opinii od odpowiednich jednostek administracji samorządowej lub gestorów sieci.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z projektem w terminie określonym w ust. 1,  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, zwany dalej „HRF”, który będzie uwzględniał:
1)	kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonać poszczególne elementy Przedmiotu Umowy,
2)	szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym,
3)	podział na elementy wykonywane siłami własnymi oraz elementy wykonywane przez Podwykonawców.
6. W przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu HPP i HRF do zatwierdzenia w terminach określonych w ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 16.
7. Zamawiający zatwierdzi HRF oraz HPP w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub w tym terminie zgłosi uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do przekazanego lub zaktualizowanego HPP lub HRF, Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia i przekazania do ponownej akceptacji Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.
8. W przypadku nieuwzględnienia w całości bądź w części uwag Zamawiającego do przekazanych HPP lub HRF lub ich aktualizacji w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 17.
2. Zaakceptowane przez Strony HPP i HRF stanowić będą integralną część Umowy jako załączniki nr 3 i nr 4 do Umowy.
3. HPP i HRF oraz wszystkie ewentualne aktualizacje będą przedkładane Zamawiającemu do akceptacji w formie pisemnej w postaci  papierowej oraz w  formie elektronicznej w postaci edytowalnego pliku.
4. HPP i HRF mogą podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy, w szczególności w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że każda zmiana HPP lub HRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana HPP lub HRF w zakresie zmiany terminu zakończenia robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni lub  zmiany wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy w przedmiotowym zakresie.
§ 3. 
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, wynosi ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………  złotych …….../100), tj.  ………………. zł netto (słownie: ……………………………..złotych ………/100), zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, w tym wynagrodzenie za:
1) opracowanie projektu wynosi ……………………….. zł brutto, tj. …………….. zł netto,
2) wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni ………………………… zł brutto, tj. ……………….. zł netto, w tym wynagrodzenie za:
a) wykonanie robót budowlanych …………………… zł brutto, tj. ……………….. zł netto,
b) zagospodarowanie terenów zieleni ………………. zł brutto, tj. …………………. zł netto;
2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów opracowania projektu, robót budowlanych, prac ogrodniczych, innych prac i robót oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych Umową, w szczególności koszty: postanowień, decyzji, ekspertyz, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa, koszty uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych do projektowania, wykonania badań, pomiarów, koszty wykonania zabezpieczeń istniejącej infrastruktury, koszty wykonania wszystkich niezbędnych robót oraz wynagrodzenie za nadzór autorski i z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz z tytułu nabycia własności nośników, na których utrwalono utwory.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich prac projektowych, robót budowlanych i ogrodniczych, innych robót, prac oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikających z PFU, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 20.
§ 4.
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy,
2) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania projektu, z zastrzeżeniem, że warunkiem wprowadzenia Wykonawcy na teren robót jest przekazanie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
4) terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w wysokości i na warunkach określonych Umową.
2. Zamawiający będzie sprawował bieżącą kontrolę nad wywiązywaniem się Wykonawcy z wykonywania Umowy.
§ 5.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w Umowie wynagrodzenia należy wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy jest w szczególności zobowiązany do:
1) zapewnienia ze swojej strony projektantów posiadających stosowne uprawnienia,
2) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania,
3) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu - na każde wezwanie Zamawiającego,
4) zastosowania rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji wraz z późniejszymi  zmianami,
5) wykonania wszelkich opracowań - niezbędnych dla osiągnięcia kompletności projektu w celu prawidłowego wykonania robót budowlanych i ogrodniczych – w formie pisemnej w postaci papierowej  i w formie elektronicznej na nośniku pamięci USB,
6) ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót,
7) prowadzenia prac zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego HPP i HRF,
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za wbudowane i zamontowane materiały oraz nasadzony materiał roślinny do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego,
9) wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z PFU, ofertą, projektem, porozumieniami, opiniami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonywanie robót budowlanych; przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście Umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje pełny zakres prac koniecznych do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do użytkowania,
10) wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z PFU, właściwym przepisom prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat, norm technicznych, kryteriów technicznych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca przedłoży Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiającego do akceptacji wszystkie wymagane aprobaty oraz certyfikaty przed dostawą materiałów, wyrobów, urządzeń na budowę. Szczegółowe postanowienia dotyczące materiałów, które zostaną użyte podczas wykonania Przedmiotu Umowy zawiera § 10,
11) ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącej zieleni do zachowania, a w szczególności znajdujących się na tym terenie drzew,
12) zapoznania się z:
a)	terenem robót,
b)	terenami sąsiadującymi,
c)	innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonywanie robót,
d)	infrastrukturą podziemną i nadziemną znajdującą się na terenach, o których mowa w lit. a-c .
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku lub wykona go nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje finansowe i prawne,
13) zapewnienia pełnej i kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu (np. wytyczenia, inwentaryzacja),
14) wykonania fotograficznej inwentaryzacji terenu objętego zakresem Umowy, zajętego pod roboty oraz terenów sąsiadujących i przekazania jej Zamawiającemu na nośniku pamięci USB przed rozpoczęciem robót, podczas opracowywania Dokumentacji – zgodnie z zapisami HPP,
15) szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z PFU oraz uwzględnienia warunków realizacji wynikających z ww. dokumentu,
16) niezwłocznego zagospodarowania terenu robót po jego protokolarnym przejęciu, w szczególności:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
b) zapewnienia osobom przebywającym na terenie robót zaplecza socjalnego pozwalającego na realizację potrzeb fizjologicznych,
c) podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren robót przez osoby nieuprawnione,
d) doprowadzenia niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren robót,
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami,
f) zabezpieczenia istniejącej zieleni przewidzianej do zachowania,
g) odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia prowadzonych robót oraz terenu robót zgodnie z przepisami prawa w szczególności:
· wykonania tablic informacyjnych budowy,
· wykonania zabezpieczenia terenu robót,
· wykonania tablic oznakowania wizerunkowego inwestycji miejskich o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 698/2023 z dnia 14.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia oznakowania wizerunkowego inwestycji miejskich o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców, zmienionego zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy  nr 610/2026  z dnia 8 kwietnia 2026 r.;
17) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,
18) zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów,
19) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi wyżej wymienione uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,
20) zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie robót mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót,
21) zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji do właściwych jednostek miejskich i gestorów sieci,
22) utrzymywania w czasie realizacji robót porządku i bez przeszkód komunikacyjnych, a także zapewnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odbioru zbędnych materiałów, w tym odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych lub materiałów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców,
23) uporządkowania terenu robót na dzień odbioru końcowego robót,
24) ponoszenia kosztów zorganizowania zaplecza robót,
25) w razie konieczności - wymiany gruntu, wykonania odwodnień wykopów oraz wykonania wszelkich tymczasowych robót koniecznych do zabezpieczenia terenu robót oraz terenów przyległych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
26) całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy,
27) utrzymania porządku w czasie prac, zabezpieczenia przed zniszczeniem sąsiednich obiektów, w szczególności drzew i krzewów. W przypadku konieczności wjechania pojazdem na trawnik Wykonawca zobowiązany jest stosować maty antykompresyjne, tj. modułową tymczasową nawierzchnię wykonaną z tworzywa sztucznego, rozkładającą ciężar parkującego na niej pojazdu (tzw. droga tymczasowa). Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót,
28) przeprowadzenia prawidłowego zutylizowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
29) przedstawienia kopii Kart Przekazania Odpadów (KPO),
30) zapewnienia niezbędnych mediów oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z poborem mediów w szczególności wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, i inne,
31) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt,
32) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę,
33) prowadzenia dokumentacji robót i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu projektu  powykonawczego w ilości i formach wskazanych w PFU,
34) w przypadku konieczności zajęcia chodnika, jezdni lub terenów niezbędnych do prowadzenia robót sąsiadujących z terenem robót, uzyskania zgody/decyzji związanej z potrzebą zajęcia tych terenów oraz opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robót. Uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami i wykonanie wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie i prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do terenu robót oraz utrzymanie tych dróg w czystości, według uzgodnionych projektów,
35) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
36) odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia prowadzonych robót oraz terenu robót przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami,
37) podjęcia na własną odpowiedzialność i na swój koszt środków zapobiegawczych wymaganych przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych,
38) zapewnienia nadzoru autorskiego projektantów w trakcie realizacji prac,
39) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac wykonywanych ręcznie lub z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, lub urządzeń technicznych, które prowadzone będą w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom w tym przede wszystkim:
a) nie wolno dopuszczać do poruszania się i postoju samochodów i pojazdów ciężkiego sprzętu w bezpośrednim otoczeniu drzew,
b)	w strefie korzeniowej drzew zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów, podnoszenia lub obniżenia poziomu gruntu, zagęszczania gleby,
c)	zabronione jest składowanie ziemi z wykopu bezpośrednio na trawnikach,
d)	drzewa przeznaczone do adaptacji wymagają odpowiedniego zabezpieczenia na czas wykonywania robót. W tym celu należy wyznaczyć strefy ochronne drzew (SOD) oraz zlokalizować zaplecze robót poza tymi strefami. Strefa ochronna dla każdego drzewa powinna być wyznaczona jako okrąg kreślony ze środka pnia uwzględniający faktyczny zasięg systemu korzeniowego. Przyjmuje się, że ogrodzenie ochronne powinno być ustawione poza zasięgiem rzutów koron. W przypadku pojedynczych egzemplarzy, dla których nie ma możliwości wyznaczenia strefy ochronnej, pnie drzew należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót poprzez szczelne oszalowanie deskami o grubości min. 2 cm i długości min. 1,5 m. Deski należy zamocować okręcając je drutem co ok. 40 cm. Zabrania się używania do tego celu gwoździ i innych materiałów, które mogłyby uszkodzić pień drzewa,
e)	wszystkie prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych drzew należy wykonywać ręcznie,
f)	niedopuszczalne jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni grubszych niż o średnicy 1,5 cm. Cięcia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny być wykonywane na czysto, czego efektem jest gładka rana o najmniejszej powierzchni. Grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem,
g)	w przypadku konieczności przeprowadzania wykopów lub prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew i odsłonięcia korzeni, konieczne jest zastosowanie ekranów korzeniowych – osłony chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni. Zarówno odkryte korzenie przed założeniem ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny być regularnie podlewane,
h)	wszelkie specjalistyczne prace w zakresie zieleni powinny odbywać się pod nadzorem inspektora terenów zieleni.
[bookmark: _Hlk190773908]3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy (w tym w zakresie robót budowlano-montażowych), obejmujące swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.
[bookmark: _Hlk71537505]§ 6.
Tryb akceptacji projektu:
1. W terminie określonym w § 2 ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednym egzemplarzu projektu w formie pisemnej w postaci papierowej i w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym.
1. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, Zamawiający dokona jego sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę, że:
1)	akceptuje projekt w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę,
2)	odrzuca projekt w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w całości ze wskazaniem przyczyn odrzucenia,
3)	akceptuje projekt pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji lub uzupełnień.
1. Odrzucenie projektu w całości, może wynikać ze sprzeczności projektu z wymogami określonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, Umową, PFU lub pisemnymi uzgodnieniami.
1. Jeśli Zamawiający nie udzieli Wykonawcy żadnej odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2, uznaje się projekt za zaakceptowany bez zastrzeżeń.
1. Jeśli Zamawiający odrzuci projekt w całości, Wykonawca niezwłocznie przygotuje nową wersję projektu, uwzględniając w niej uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawi ją Zamawiającemu do ponownej akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w ust. 2 stosuje się odpowiednio. W tym przypadku Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.
1. Jeśli Zamawiający zaakceptuje projekt pod warunkiem dokonania określonych modyfikacji lub uzupełnień, Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje lub uzupełni braki przedstawiając Zamawiającemu projekt do ponownej akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1. Przekazany Zamawiającemu do sprawdzenia projekt nie podlega zwrotowi Wykonawcy.
1. Odrzucenie projektu przez Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego, wprowadzenia określonych modyfikacji lub uzupełnienia projektu będzie wiążące dla Wykonawcy.
1. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o jego zaakceptowaniu lub od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, wywołującego skutki, o których mowa w ust. 4, dostarczy Zamawiającemu egzemplarze projektu, w ilości i formach określonych w PFU.
1. Zaakceptowanie przez Zamawiającego projektu według procedury określonej w niniejszym paragrafie nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie Umowy.
1. Projekt zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
0. Strony ustalają, że: każdorazowe przekazanie projektu, zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole przekazania przygotowanym przez Wykonawcę,
0. po dostarczeniu i zaakceptowaniu całości projektu, w tym dostarczeniu Zamawiającemu wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, pozwoleń oraz przekazaniu wszystkich egzemplarzy projektu, zostanie sporządzony protokół odbioru projektu, stanowiący podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1,
0. protokoły, o których mowa w pkt 1 -2 nie mogą być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu Umowy oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
1. Wszelkie opracowania, będące przedmiotem odbioru muszą być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz są w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
§ 7.
Umowy o podwykonawstwo
1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac.
[lub w przypadku wskazania Podwykonawców w ofercie]
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących Podwykonawców, w poniżej określonym zakresie prac:
[oznaczenie Podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……………………………………………………………………………………………………],
[oznaczenie Podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……………………………………………………………………………………………………]
2. Jeżeli w Umowie mowa jest o podwykonawcy, należy przez to rozumieć, w przypadku robót budowlanych, także dalszego podwykonawcę. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie podwykonawców mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub zmiany umowy zawartej z podwykonawcą potrzebna jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu ze stosownym wyprzedzeniem, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji szczegółowo określającą zakres robót do wykonania przez podwykonawcę, a także projektu jej zmiany, oraz - w ciągu 7 dni od dnia zawarcia - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. 
5. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę: 
a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji szczegółowo określającą zakres robót do wykonania przez podwykonawcę lub projektu jej zmiany, 
b) kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub jej zmianę. 
6.  Zamawiający zgłasza zastrzeżenie/sprzeciw, jeżeli projekt umowy, jego zmiany jak i umowa oraz jej zmiany, w szczególności: 
a)  nie będą spełniały wymagań określonych w ust. 8 poniżej, 
b) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub robót, 
c) będą przewidywały terminy wykonania robót powierzonych podwykonawcy niezgodnie z niniejszą Umową, 
d) będą przewidywały należne podwykonawcy wynagrodzenie, z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę elementu Przedmiotu Umowy, wyższe niż wynagrodzenie za wykonanie tego samego elementu Przedmiotu Umowy należnego Wykonawcy od Zamawiającego, 
e) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego, będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę, 
f) będą zawierały postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 
7.  Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł, z zastrzeżeniem, że powyższy obowiązek dotyczy wszystkich umów o wartości większej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 
8.  W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia: 
a) podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, 
b) Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez Wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu, 
c) podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy względem podwykonawcy, 
d) podwykonawca ma obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami, 
e) w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do dokonywania z wynagrodzenia podwykonawcy potrąceń, w tym w szczególności z tytułu kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy lub z innych tytułów –umowa z podwykonawcą musi zawierać postanowienia, z których wynikać będzie jednoznacznie, że z chwilą dokonania wyżej wymienionego wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objęta potrąceniem, zostaje uznana przez podwykonawcę za zapłaconą, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego związanego z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę każdej kwoty, potrąconej przez Wykonawcę na podstawie takich postanowień umownych, 
f) umowa z podwykonawcą rozwiązuje się w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 
g)  podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych należnych Wykonawcy od podwykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom. 
9. Robotami wykonywanymi przez podwykonawcę muszą kierować osoby posiadające stosowne przygotowanie zawodowe i uprawnienia. 
10. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca obowiązany jest do skontrolowania, czy podwykonawca będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji zawartej z nim umowy. 
11. Zlecanie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników, jak za własne. 
12.Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania i skoordynowania robót budowlanych wykonywanych przez siebie i podwykonawców. 
13.W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo robót budowlanych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą lub odpowiednio przez dalszego podwykonawcę z innym dalszym podwykonawcą, Wykonawca, podwykonawca lub odpowiednio dalszy podwykonawca przedstawią do zatwierdzenia projekt umowy Zamawiającemu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku umów pomiędzy dalszymi podwykonawcami, dalszy podwykonawca dołączy również oświadczenie Podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy. 
14. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zwany w dalszej treści umowy Wykazem, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie albo uzupełnieniu Wykazu o nowych podwykonawców bądź rezygnacji z podwykonawcy zawartego w Wykazie, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz, o którym mowa powyżej,
§ 8.
Narady koordynacyjne
1. Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót oraz prac projektowych, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania poszczególnych części Przedmiotu Umowy.
3. Kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
4. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego informuje z dwudniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady.
5. Z przeprowadzonej narady zostanie sporządzona notatka robocza na miejscu spotkania i podpisana przez osoby uczestniczące w naradzie.
§ 9.
Ochrona środowiska
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów i nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
2. Odpady, w tym odpady niebezpieczne powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną usunięte i wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez uprawnione podmioty i dokonanie stosownych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
§ 10.
Materiały
1. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny w szczególności:
1) być zgodne z projektem;
2) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską;
4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych;
6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu Umowy;
2. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.
3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.
4. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zobowiązać Wykonawcę do:
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu robót w wyznaczonym terminie,
lub
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań wskazanych w ust. 1 lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru Zamawiającego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez uprzedniej zgody sądu i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z wniesionego zabezpieczenia.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Zamawiającego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego.
8. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego materiałów, które nie są zgodne z wymaganiami określonymi w ust. 1, Inspektor Nadzoru Zamawiającego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.
§ 11.
Usuwanie nieprawidłowości i wad w czasie robót budowlanych
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić bez uprzedniej zgody sądu usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
§ 12.
Fakturowanie i rozliczenia
0. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi:
1) w zakresie projektu - fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru projektu, o którym mowa w § 6 ust. 11 pkt 2,
2) w zakresie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni:
a) fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 13 ust. 3, łączna wartość brutto faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, określonego w § 3 ust. 1  pkt 2,
b) fakturą końcową rozliczającą pozostałe wynagrodzenie za roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, określonego w § 3 ust. 1  pkt 2, wystawioną – po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 13 ust. 4,
1. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 7, zapłata należności za wykonany Przedmiot Umowy będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi:
1. Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę w protokole stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoły po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Kierownika budowy Wykonawcy i podwykonawcę będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur,
1. pierwsza część wynagrodzenia będzie podlegała zapłacie w całości bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z drugiego i następnych protokołów jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikającego z poprzednich protokołów oraz podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy,
1. w przypadku faktury końcowej, Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz podpisane przez podwykonawcę oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
1. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminach określonych odpowiednio w ust. 2 pkt 2 oświadczenia i dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz w ust. 2 pkt 3 oświadczenia i dowodów zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
1. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo dotyczącej niniejszej Umowy.
1. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek podwykonawca lub dalszy podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
1. Zamawiający oświadcza, że:
1) w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności[footnoteRef:3] , [3:  W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie).] 

2) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
1. Wykonawca oświadcza, że:
9. wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej[footnoteRef:4], [4:  Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.] 

9. nie posiada statusu / posiada status[footnoteRef:5] dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, [5:  Skreślić, jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe] 

9. jest/nie jest[footnoteRef:6] zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług, [6:  Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić] 

9.  wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF
będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia ……………………….. r. 
nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF[footnoteRef:7]. [7:  Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe – uzupełnić datę, jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10] 

[bookmark: _Hlk219279017]W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.
1.  Fakturę należy wystawić na rzecz: 
Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP 5252248481
Odbiorca (podmiot inny/podmiot3)[footnoteRef:8]: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy [8:  Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP ] 

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
NIP 5213748392
1. Z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4,[footnoteRef:9] Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 13.  [9:  Pozostawić tylko w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wystawiał faktur w KSeF] 

1. [bookmark: _Hlk219201378]W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………………………. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.
1. [bookmark: _Hlk219202505]W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 12 z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
1. Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:
1) wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,
2) zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,
3) wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.
W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 15.
1. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 12, z zastrzeżeniem ust. 13.
1. Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl/ , poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności z tytułu świadczenia nią dokumentowanego. 
1. [bookmark: _Hlk219202419]Pozostałe postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którym przydziela się numery KSeF.
1. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 13.
Odbiory robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, rękojmia
1. Strony ustalają, że przedmiotem:
1) odbiorów zanikowych będą roboty zanikające oraz roboty ulegające zakryciu, rozruchy technologiczne, próby i sprawdzenia,
2) odbiorów częściowych będzie potwierdzenie procentowego wykonania elementów HRF, 
3) odbioru końcowego będzie potwierdzenie wykonania wszystkich robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni,
4) odbioru ostatecznego będzie potwierdzenie usunięcia wszystkich wad i potwierdzenie zakończenia okresu rękojmi Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku odbiorów zanikowych:
1) Kierownik robót zgłasza gotowość do odbioru mailowo informując o tym właściwego branżowo Inspektora Nadzoru Zamawiającego,
2) właściwi branżowo Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego dokonują odbioru nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
3) w przypadku, gdy roboty i rozruchy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie zostaną zgłoszone do odbioru przez kierownika robót i nie zostaną odebrane przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inspektorom Nadzoru Zamawiającego sprawdzenia wykonania tych robót poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego potwierdzą, iż roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. Jeśli Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego stwierdzą, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku odbiorów częściowych:
1) nie częściej niż raz w miesiącu, Kierownik robót zgłasza gotowość do odbioru mailowo informując o tym Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego dokumenty odbiorowe potwierdzające procentowe wykonanie elementów zawartych w HRF,
2) odbiór częściowy następuje nie częściej niż raz w miesiącu protokołami odbiorów częściowych, których wzór stanowi załącznik nr 8 do Umowy,
3) w przypadku realizacji danego elementu przez podwykonawcę, w czynnościach odbiorowych bierze udział przedstawiciel podwykonawcy.
4. W przypadku odbioru końcowego:
1) na 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Inspektorom Nadzoru Zamawiającego w formie elektronicznej w postaci pliku PDF projekt powykonawczy do weryfikacji,
2) nie później niż w terminie określonym w § 2 ust. 1, Wykonawca zgodnie z § 2 ust. 2 zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
3) Wykonawca przekaże w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiającemu kompletny i prawidłowo sporządzony projekt powykonawczy w ilości i formie określonej w PFU, jak również inne dokumenty wymagane w myśl Umowy, zapisów PFU i obowiązujących przepisów, w szczególności:
a) dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) projekt z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót,
c) wymaganą inwentaryzację geodezyjną,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,
e) niezbędne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji i na majątek, zestawienie w formie tabelarycznej poszczególnych zrealizowanych elementów rozliczeniowych, które uwzględnia: jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową brutto, wartość brutto danego elementu oraz łączne podsumowanie wartości brutto,
f) pozostałe dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym realizowanego Przedmiotu Umowy,
g) instrukcję użytkowania obiektu oraz poszczególnych jego elementów,
h) operat pielęgnacyjny w zakresie roślinności.
4) kompletność projektu powykonawczego przedłożonego przez Wykonawcę potwierdzą Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego lub wniosą do nich uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich przekazania,
5) w przypadku zgłoszenia przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego uwag, Wykonawca wprowadzi stosowne zmiany w projekcie powykonawczym i przekaże go ponownie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag,
6) warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni jest zakończenie wszystkich robót, przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i badań oraz przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu powykonawczego, o którym mowa w pkt 4, 
7) Zamawiający powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,
8) w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawców, w czynnościach odbiorowych będą uczestniczyć przedstawiciele podwykonawców,
9) na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy, a także przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem robót, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom,
10) warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest przekazanie prawidłowo sporządzonego projektu powykonawczego, uwzględniającego ewentualne uwagi Inspektorów Nadzoru,
11) z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi Przedmiotu Umowy,
12) podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia faktury końcowej,
13) wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 9 do Umowy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:
1) wad nieistotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;
2) wad istotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;
3) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający będzie mógł:
a) obniżyć wynagrodzenie,
b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, o których mowa w ust. 5 powyżej, lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo bez zgody sądu zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
7. W wypadku usunięcia wad, o których mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, a czynność odbioru końcowego zostanie powtórzona.
8. Ilekroć mowa o “wadzie istotnej” należy przez to rozumieć wadę, która czyni Przedmiot Umowy niezdatny do użytkowania lub wyłącza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy, lub wykonany niezgodnie z Umową, w tym w szczególności z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3, lub wykonany niezgodnie z przepisami ogólnymi, w tym w szczególności techniczno – budowlanymi lub wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
9. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, a kończy po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania ww. protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi na nasadzony materiał roślinny wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni.
10. W ramach rękojmi na nasadzony materiał roślinny, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnej wymiany posadzonego materiału szkółkarskiego obumarłego lub w złej kondycji zdrowotnej, bez względu na przyczynę i moment ich powstania, na materiał wolny od wad w przypadku:
1) gdy do 15 maja  kolejnego roku kalendarzowego, przypadającego po zakończeniu realizacji robót budowlanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, krzewy, byliny, trawy nie podejmą wegetacji; 
2) występowania chorób lub szkodników, mających wpływ na budowę i żywotność drzewa lub krzewu (dotyczy to patogenów powodujących trwałe deformacje, rozkład wewnętrzny, wycieki, ubytki, odspojenie kory, pęknięcia lub ubytki pnia);
3) gdy w okresie trwania rękojmi stwierdzone zostanie obumarcie lub zamarcie 50% pędów krzewu lub bylin lub traw z powodu zastosowania wadliwego materiału szkółkarskiego i w przypadku uszkodzenia materiału roślinnego spowodowanego nieprawidłowo wykonanymi przez Wykonawcę pracami, 
4) gdy do 15 maja kolejnego roku kalendarzowego, przypadającego po zakończeniu realizacji robót budowalnych z zagospodarowaniem terenów zieleni trawa w założonym trawniku nie osiągnie wysokości od 5 do 10 cm wysokości bądź jej stan i kondycja będzie niezgodna z ogólnie przyjętymi standardami dotyczącymi zakładania i pielęgnacji trawników.
11. Wadliwy materiał szkółkarski w ramach udzielonej rękojmi musi być nieodpłatnie usunięty 
w terminie 14 dni od daty ujawnienia wad lub z uwagi na dostępność materiału roślinnego oraz warunki atmosferyczne w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże gatunek, ilość i lokalizację wymiany wadliwego materiału szkółkarskiego. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wymianę wadliwego materiału szkółkarskiego.
12. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi za wady może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez wcześniejszej zgody sądu (wykonanie zastępcze). W przypadku niewpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z wniesionego Zabezpieczenia. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia to zapłaty pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
13. W przypadku odbioru ostatecznego na 3 dni przed upływem okresu rękojmi za wady robót budowlanych i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję odbiorową w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.
14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 14.
Kary umowne, odszkodowanie
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego niżej wymienionych kar umownych:
1) [bookmark: _Hlk71538081]z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu projektu -  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc odpowiednio  od upływu terminów  określonych w § 2 ust. 1,
2) z tytułu zwłoki we wprowadzeniu modyfikacji lub uzupełnień do projektu zgodnie z trybem akceptacji określonym w § 6 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za projekt, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 6 Umowy,
3) z tytułu zwłoki w przekazaniu zaakceptowanych egzemplarzy projektu, w terminie określonym w § 6 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za projekt , określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad w projekcie ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru projektu – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za projekt, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
5) [bookmark: _Hlk153436339]z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1,
6) z tytułu zwłoki w usunięciu wad w elementach Przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie odbioru końcowego robót lub w okresie rękojmi, z wyłączeniem rękojmi na nasadzony materiał roślinny - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 52, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
7) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
8) z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie ustalone na zasadach określonych w § 17 ust. 1,
9) za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę warunków wykonania umowy określonych w § 5 ust. 2 pkt 39 – w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
10) [bookmark: _Hlk153783387]za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia,
11) za niezłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia,
12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie terminu zapłaty lub braku wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo robót budowlanych o treści nieuwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
13) za zwłokę w terminowym przekazaniu Zamawiającemu wykazu pracowników, o którym mowa w Załączniku nr 5 do Umowy lub zmiany tego wykazu – w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
14) za zwłokę w terminowym przekazaniu żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy– w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
15) za wykonywanie czynności określonych w § 19 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
16) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu HPP lub HRF w terminach określonym w § 2 ust. 4 i 5 -  w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
17) za nieuwzględnienie w całości lub części uwag Zamawiającego do HPP lub HRF lub ich aktualizacji w terminie określonym w § 2 ust. 6 - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
18) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej w terminie określonym w § 13 ust. 4  w przekazaniu poprawionej dokumentacji powykonawczej w terminie określnym w § 13 ust. 4 pkt 5 - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
19) za nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika robót branżowych na naradzie koordynacyjnej podczas której omawiane są tematy branżowe – w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
20) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego użycia dmucha - w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,
21) spowodowanie nieodwracalnych zniszczeń poprzez nieprawidłowe przycięcie roślin skutkujące zniszczeniem, zdeformowaniem korony, pokroju, uszkodzeniem szyjki korzeniowej, uszkodzeniem kory dla:
a) krzewów, roślin okrywowych, pnączy, bylin i roślin cebulowych – w wysokości 2 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
b) drzew rosnących w sąsiedztwie prowadzonych prac – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek (sztukę),
22) używania w obrębie koron drzew sprzętu do koszenia o masie zestawu powyżej 1 600 kg w wysokości 2 500 zł za każdy przypadek,
23) w przypadku niewykonania usunięcia materiału roślinnego obumarłego lub w złej kondycji zdrowotnej w terminie ustalonym z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 i 6 do PFU – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
24) w przypadku niewykonania nasadzeń, poprawek, usunięcia lub wymiany materiału roślinnego na zgodny z warunkami Umowy w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego  w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każde drzewo lub/i rabatę, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy, w przypadku jej wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 
8. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania oraz korekty już wykonanych robót.
§ 15.
Odstąpienie od Umowy
0. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w całości albo w części niewykonanej ze skutkiem na przyszłość, jeśli Wykonawca:
1) jest w zwłoce w przekazaniu Zamawiającego projektu lub jego części w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 o więcej niż 7 dni,
2) jest w zwłoce we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do projektu zgłoszonych w trybie akceptacji określonym w § 6 o więcej niż 7 dni,
3) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 7 dni od daty protokolarnego wprowadzenia w teren budowy,
4) nie przedłożył na żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 5 ust. 3,
5) przerwał wykonanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego ‑ za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
6) realizuje roboty niezgodnie z PFU lub niezgodnie z projektem i nie dokonał ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
7) pozostaje w zwłoce z zakończeniem jakiegokolwiek elementu Harmonogramu (HPP i HRF), dłuższej niż 7 dni,
8) naruszy zakaz stosowania dmuchaw,
9) gdy sumaryczna wysokość  kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.
2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od umowy do końca upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużonego o 60 dni.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Pzp.
6. Wykonawca udzieli rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
§ 16.
Obowiązki i odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie prac, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,
2) zabezpieczyć przerwane prace w zakresie wskazanym przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego,
3) zabezpieczyć teren prac i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
4) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz projekt, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Do dnia przekazania terenu robót Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren robót oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca.
3. W przypadku niezabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku niewpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 17.
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
0. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca, sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanego przedmiotu Umowy zawierającą m.in. obmiary geodezyjne wykonanych prac i przedstawi ją Zamawiającemu lub wykaz opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej. Na bazie ww. inwentaryzacji, przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy, w terenie zostanie sporządzony protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od wyżej wymienionego obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości wykonanych prac projektowych lub robót przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego sporządzą wyżej wymienioną inwentaryzację i określą wartość wykonanych prac projektowych lub robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorów Nadzoru Zamawiającego.   
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za Przedmiot Umowy wykonany do dnia odstąpienia na podstawie cen wynikających z umowy, HRF i kosztorysów Wykonawcy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.
1. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.
§ 18.
Postanowienia szczególne
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania.
§ 19.
Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna – art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
[bookmark: _Hlk200111690]Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych oraz ogrodniczych. Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej, zostały określone w załączniku nr 5 do Umowy.
§ 20.
Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

§ 21.
Autorskie prawa majątkowe
1. Do elementów przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej z osobna „utworem” lub łącznie „utworami”, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania utworami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką;
2) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji  a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, w kraju i za granicą, wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu;
3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu;
4) wykorzystania utworów do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu;
5) sporządzania wersji obcojęzycznych utworu.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, z chwilą podpisania protokołu odbioru projektu o którym mowa w § 6 ust. 11 pkt. 2.
3. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych utworów przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany utwór został utrwalony.
4. Wykonawca zapewni zgodę wszystkich osób - będących twórcami utworów, o których mowa 
w ust. 1 powyżej – na dokonywanie w ww. utworach, do których służą im autorskie prawa osobiste, zmian w zakresie zgodnym z niniejszą Umową.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
1) wkraczania w integralność oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy;
2) decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu (sposobach, formach, terminach i miejscach);
3) uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa do dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań.
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej:
1) będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz prawo do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów;
2) jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1) powyżej, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;
3) jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;
4) zawarcie niniejszej Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi,
5)  zapewni, że wszystkie osoby – będących twórcami utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do utworów będących elementami Przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 8 powyżej, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z utworów, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością względem tej osoby trzeciej.
§ 22.
Postanowienia końcowe
1. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego określonych w ust. 3,
2) zmiana danych określonych w ust. 4,
3) zmiana danych do fakturowania wskazanych w § 12 ust. 11,
4) zmiana wykazu podwykonawców stanowiącego załącznik nr 7 do umowy,
5) zmiana wykazu pracowników stanowiącego załącznik nr 5a do umowy, 
6) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
2. Zmiana wskazana w ust. 1 pkt 1 -5 dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
3. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:
1) Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl
2) Wykonawcy – ………………………………………,
…………………………………………….. 
4. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
a)  ………………………………….., tel. kontaktowy: ……………………..; kom. …………………..; 
e-mail: ……………………….
b) ………………………………….., tel. kontaktowy: ……………………..; kom. …………………..; 
e-mail: ……………………….
c) ………………………………….., tel. kontaktowy: ……………………..; kom. …………………..; 
e-mail: ……………………….
2) ze strony Wykonawcy:
a) ………………………………….., tel. kontaktowy: ……………………..; kom. …………………..; 
e-mail: ……………………….
b) ………………………………….., tel. kontaktowy: ……………………..; kom. …………………..; 
e-mail: ……………………….
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej strony wskazany w ust. 3 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią. 
6. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy prawa.
8. [bookmark: _Hlk178074381]W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.
10. [bookmark: _Hlk200444595]Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zawiera załącznik nr 12 do Umowy.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
12. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami 
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 
3) Załącznik nr 3 - HPP - Harmonogram Prac Projektowych,
4) Załącznik nr 4 -HRF - Harmonogram Rzeczowo – Finansowy robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni,
5) Załącznik nr 5 - obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane i ogrodnicze 
Załącznik 5a - wykaz pracowników,
6) Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia podwykonawcy,
7) Załącznik nr 7 - wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem części przedmiotu zamówienia do wykonania oraz listą nazw albo imion i nazwisk, danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
8) Załącznik nr 8 - wzór protokołu odbioru częściowego,
9) Załącznik nr 9 - wzór protokołu odbioru końcowego,
10) Załącznik nr 10 - Zmiany wynagrodzenia na podstawie art.439 ustawy Pzp,
11) Załącznik nr 11 - Zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 436 ustawy Pzp,
12) Załącznik nr 12 – Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
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