Umowa nr…

zawarta …………………r. w Warszawie  pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-528) przy ul. Hożej 13A, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ……………………………………………………

Panią

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

działającą na podstawie pełnomocnictwa nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwany dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

Do niniejszej Umowy, procedura nr .............., ze względu na jej wartość nieprzekraczającą 170 000 złotych netto nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wymiana membran zacieniających i żagli na masztach usytuowanych na Bulwarze gen. G. S. Pattona i Bulwarze J. Karskiego (dalej jako „Przedmiot Umowy”).

- Prace objęte Przedmiotem Umowy obejmują demontaż istniejących żagli, wykonanie, dostawę 
i montaż nowych żagli, naprawę elementów mocujących w masztach oraz wykonanie i montaż membran zacieniających na Bulwarze gen. G. S. Pattona i Bulwarze J. Karskiego (dz. ew. nr 9/1, 9/4 z obrębu 5-04-01, dz. ew. 3/1, 4/16, 4/18, 4/21 z obrębu 5-04-04, dz. ew. nr 2/2 z obrębu 5-02-09, dz. ew. nr 73/3 z obrębu 5-02-11).

- Zamawiający oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa, techniczna membran zacieniających i żagli znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do treści ww. dokumentu.

- Szczegółowy zakres, warunki i wymagania związane z realizacją Przedmiotu Umowy są określone w:

- Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, w tym z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 4 powyżej i stwierdza, że są one pozbawione wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu Umowy oraz że są wystarczające dla określenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- W przypadku rozbieżności między Umową a ofertą Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

§ 2 Termin realizacji

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 45 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………………………

- Za datę wykonania Umowy Strony uznają dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy, po którym nastąpiło podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 5 ust. 7 umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalają łączne maksymalne wynagrodzenie, dalej zwane Wynagrodzeniem, w wysokości ………. zł brutto (słownie złotych: … /100), tj. ............................................................................................................... zł netto (słownie złotych: ................................................................................................................... ....... /100), zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z postanowień Umowy, OPZ oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów, a także za przeniesienie prawa własności materialnych nośników, na których dany utwór został utrwalony.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

- sprawdzenie i odbiór Przedmiotu Umowy, wg zasad określonych w § 5 i § 6 Umowy;

- terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 8.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z zasadami realizacji zamówienia i uwzględnił je w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczno-ekonomiczny oraz kadrowy niezbędny do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt materiały, sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy przez cały okres jej obowiązywania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za jakość wykonanych prac.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy, a w szczególności do:

- wykonania membran zacieniajacych i żagli z należytą starannością, zgodnie z przekazanymi projektami oraz dokonanymi samodzielnie wymiarami;

- wykonania Umowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego;

- montażu membran zacieniajacych i żagli przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom prawnym, normom i standardom;

- odpowiedniego magazynowania membran zacieniajacych i żagli do czasu jej montażu;

- ponoszenia odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego odbioru dokonanego na podstawie protokołu odbioru;

- zutylizowania powstałych w toku realizacji Umowy odpadów w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa;

- prowadzenia prac w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;

- utrzymania ładu i porządku w czasie montażu i demontażu, w tym zabezpieczenia przed zniszczeniem sąsiednich obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac, pod rygorem wykonania prac porządkowych i odtworzeniowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do przywrócenia ładu i porządku bez upoważnienia sądu na co Wykonawca wyraża zgodę;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego odbioru przez Zamawiającego;

- zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzonych prac;

- uporządkowania terenu po wykonanych pracach;

- wykonania Przedmiotu Umowy z fabrycznie nowych materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

- całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy.

- Po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości 
do odbioru Przedmiotu Umowy e-mailem na adres Zamawiającego wskazany w § 13 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

- Potwierdzenie prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w protokole odbioru, który po podpisaniu przez Strony, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględniać wytyczne Zamawiającego zgłaszane 
w trakcie wykonywania Umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub na adres email wskazany 
w Umowie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z Umową wykonywania prac.

- W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani też do przyjmowania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania sądowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy obejmującym swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy łącznego Wynagrodzenia brutto, przez cały okres obowiązywania Umowy, z zachowaniem ciągłości i wysokości ubezpieczenia. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznał się z miejscem wykonywania Przedmiotu Umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag oraz zastrzeżeń i oświadcza, że są one wystarczające dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 oraz określenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca w trakcie prac objętych Przedmiotem Umowy prawidłowo zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich oraz podejmie czynności mające na celu zabezpieczenie terenu przed uciążliwościami.

§ 6 Warunki wykonania umowy

- Zamawiający ma prawo do kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o stanie zaangażowania prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

  - wad nieistotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

  - wad istotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

  - wad istotnych nie nadających się do usunięcia – Zamawiający będzie mógł:

- obniżyć wynagrodzenie,

- a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

- Usunięcie wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy i zostanie potwierdzone w protokole odbioru ponownie podpisanym przez Strony po usunięciu wad.

- Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy samodzielnie, to znaczy bez udziału podwykonawców.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela na wykonany Przedmiot Umowy 60-miesięcznej gwarancji, przy czym bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu.

- Zamawiający, wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji, może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wymiany reklamowanego Przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad, w przypadku wystąpienia wad fizycznych niemożliwych do usunięcia. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie, wskazując zakres koniecznych do usunięcia wad oraz termin ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej bez upoważnienia sądu, na ryzyko i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Z czynności odbioru usunięcia wad lub wymiany reklamowanego Przedmiotu Umowy sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Wszelkie koszty związane z odbiorem, dostawą, demontażem, ponownym montażem reklamowanego Przedmiotu Umowy, koszty transportu, jak również koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji do dnia jej wykonania. W przypadku wymiany Przedmiotu Umowy na nowy termin gwarancji biegnie od dnia dostarczenia nowego egzemplarza, wolnego od wad.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Niniejsza Umowa zastępuje dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 Kodeksu cywilnego.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

§ 8 Fakturowanie i rozliczenia

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy – na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy.

  - Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  - Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF

będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia …………………. nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF. 
W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy ………………………… na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.

  - Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

NIP 5213748392

  - Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.

  - W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: .................................... na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

  - W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

  - Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.

  - Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

  - Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9 Kary umowne, odszkodowanie

- Wykonawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej:

- z tytułu zwłoki w zakończeniu prac Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy;

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad w Przedmiocie Umowy ujawnionych w trakcie jego odbioru lub 
w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za niewykonaną do dnia odstąpienia część Przedmiotu Umowy;

- za niedotrzymanie obowiązków wynikających z § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7, 8 – w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 12 Umowy;

- za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego użycia dmuchaw, w wysokości 5000,00 zł.

- Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., 
w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części.

- Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy.

§ 10 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w części ze skutkiem na przyszłość z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli:

- Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 
7 dni od dnia zawarcia Umowy;

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń pod rygorem odstąpienia nie zaniechał naruszeń;

- suma naliczonych kar umownych przewyższa 5% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

  - W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy do końca upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużonego o 60 dni.

  - W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może również odstąpić od umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

  - W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy, obowiązany jest sporządzić z udziałem Zamawiającego inwentaryzację prac będących w toku na dzień odstąpienia od umowy. W przypadku braku uzgodnienia z Zamawiającym inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace odebrane przez Zamawiającego przed odstąpieniem od Umowy na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji.

§ 11 Zmiany umowy

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

  - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiana adresów do korespondencji,

- zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy,

- zmiana danych odbiorcy i płatnika, a także adresu e-mail Zamawiającego, na który ma zostać dostarczona faktura,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

  - Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 – 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie na adres 
e-mail wskazany w Umowie.

§ 12 Autorskie prawa majątkowe

- Do elementów przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej z osobna „utworem” lub łącznie „utworami”, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania utworami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 1), w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp. a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, w kraju i za granicą, wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu;

- wykorzystania utworów do realizacji prac i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowych obiektów;

- sporządzania wersji obcojęzycznych utworu.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, z chwilą ich przekazania Zamawiającemu.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych utworów przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany utwór został utrwalony.

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich osób - będących twórcami utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej – na dokonywanie w ww. utworach, do których służą im autorskie prawa osobiste, zmian w zakresie zgodnym z niniejszą Umową.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

    - wkraczania w integralność oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy;

    - decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu (sposobach, formach, terminach i miejscach);

    - uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów prawa.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa do dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej:

- będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz prawo do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów;

- jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1) powyżej, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;

- jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

- zawarcie niniejszej Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi;

- zapewni, że wszystkie osoby – będących twórcami utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do utworów będących elementami Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje koszty obsługi prawnej poniesione przez w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 8 powyżej, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z utworów, Zamawiający, zawiadomi o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony go przed odpowiedzialnością względem tej osoby trzeciej.

§ 13 Postanowienia końcowe

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

1) Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, 
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

2) Wykonawcy – ………………………….., 
ul. ……………………, e-mail: ………………………………

- Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

- ze strony Zamawiającego: ………………, tel. kontaktowy:, e-mail:…………………,

- ze strony Wykonawcy:

- Pan/i ………………………..………., tel. kontaktowy ………..……………, e-mail: ………….…………,

- Pan/i ………………………..………., tel. kontaktowy ………..……………, e-mail: ………….………….

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 1 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

5. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.

7. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zawiera załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron / Umowę zawarto w formie elektronicznej. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 3 - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Zamawiający                                                                                                               Wykonawca

Skreślić datę i miejscowość w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej, miejscowość w przypadku umowy zawartej korespondencyjnie.

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe – uzupełnić datę, jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10

Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP

Pozostawić tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wystawiał faktur w KSeF

Wskazany adres e-mail służy do wymiany bieżącej korespondencji.

Niewłaściwe skreślić.