	Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
Postępowanie nr 194/WZP/2026

Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia
Zamówieniem objęte są prace polegające na usunięciu tratw dla ptaków ze zbiorników wodnych, przegląd ich stanu technicznego, utylizację wybranych tratw, przewóz pozostałych tratw do naprawy i miejsca przechowywania w magazynie Wykonawcy w okresie zimowym oraz wykonanie nowych tratw. 
Zakres prac obejmuje także rozstawienie tratw po okresie zimowym, comiesięczne przeglądy stanu technicznego tratw i bieżące naprawy, w okresie od kwietnia do października w latach 2027-2028.  Zamówienie zostało podzielone na trzy etapy:
a) Etap 1 - przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego tratw wraz z remontem/usunięciem wybranych tratw oraz wykonanie nowych tratw. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu Wykonawca wykona niezbędne prace naprawcze, a w przypadku tratw będących w bardzo złym stanie technicznym, przekaże je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin do 22.12.2026 r.
b) Etap 2 – ustawienie naprawionych i nowych tratw na zbiornikach wodnych oraz sporządzenie raportu z wykonanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną – termin do 31.03.2027 r. Wykonywanie comiesięcznych, przez okres 7 miesięcy w roku, kontroli stanu technicznego tratw ustawionych na zbiornikach wodnych, wykonywanie bieżących napraw, a w razie konieczności utylizację egzemplarzy niekwalifikujących się do naprawy. Zdemontowanie tratw ze zbiorników wodnych i przewiezienie ich do magazynu – termin do 31.10.2027 r.;
c) Etap 3 – ustawienie magazynowanych tratw na zbiornikach wodnych oraz sporządzenie raportu z wykonanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną – termin do 31.03.2028 r., wykonywanie comiesięcznych, przez okres 7 miesięcy w roku, kontroli stanu technicznego tratw ustawionych na zbiornikach wodnych, wykonywanie bieżących napraw tratw oraz utylizację zużytych tratw – termin do 31.10.2028 r.;
2. Szacunkowa ilość prac
Szacunkowa ilość zaplanowanych prac do wykonania w latach: 2026 - 2028 została wyszczególniona w zestawieniu poniżej oraz w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ilość poszczególnych prac naprawczych może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto. Nie wszystkie prace muszą być zlecone lub zlecone w pełnym zakresie ilościowym.
	L.p.

	Rodzaj i zakres prac

	Ilość w 2026 r.

	Ilość
w 2027 r.
	Ilość
w 2028 r.

	1.
	Usunięcie tratwy ze zbiornika, oczyszczenie, przegląd stanu technicznego i przewiezienie do magazynu lub do naprawy
	31
	46
	x

	2.
	Usunięcie tratwy ze zbiornika wraz z wywozem i utylizacją
	20
	5
	x

	3.
	Wymiana pokrycia daszka
	20
	10
	10

	4.
	Wymiana całego daszka
	11
	10
	10

	5.
	Naprawa podestu max. do 3 szt. desek
	10
	10
	10

	6.
	Wymiana linki zakotwiczającej tratwę
	30
	10
	10

	7.
	Wymiana obciążnika
	10
	10
	10

	8.
	Wymiana pływaków (styrodur lub rura PCV)
	10
	10
	10

	9.
	Wykonanie tratwy z daszkiem 
	15
	x
	x

	10.
	Ustawienie tratwy na zbiorniku - marzec 
	x
	51
	56

	11.
	Sporządzenie raportu z ilości, rodzaju, stanu technicznego i miejsca ustawienia tratw przed i po remoncie
	x
	1
	1

	12.
	Miesięczny ryczałt za przegląd 51 szt. tratw w 2027 r., (56 tratw w 2028 r.)
	x
	7
	7




3. Specyfikacja techniczna tratw do wykonania
[image: ]Tratwy o wymiarach 1,2 m x 1,2 m powinny być wykonane według rysunku technicznego.
widok z góry
[image: ]widok od dołu
[image: ]widok z boku
[image: ]
Szczegółowy opis konstrukcji platformy:
· podest będzie składał się z następujących elementów: stelaża skonstruowanego z dwóch listew dębowych 2x10x120 cm i trzech belek dębowych o wymiarach 5x10x120 cm oraz desek dębowych o grubości 2 cm,
· daszek będzie składał się ze stelaża wykonanego z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm oraz siatki metalowej ocynkowanej o wielkości oczek max. 30 mm x 30 mm, przykrytej matą wiklinową,
· pływaki będą wykonane z dwóch arkuszy styroduru grubości 10 cm o wymiarach 50 cm x 80 cm,
· obciążnik wykonany np. z płyty chodnikowej lub płyty ażurowej będzie połączony z tratwą 
za pomocą linki kwasoodpornej w PVC 5 mm,
· w konstrukcji będą wykorzystywane wkręty ze stali kwasoodpornej o średnicy 5 mm 
i długości 50-60 mm.
4. Lokalizacja tratw
ŚRÓDMIEŚCIE
1) [image: ]Kanał Piaseczyński – tratwa z daszkiem 10 szt. 
2) Staw w Parku Ujazdowskim – tratwa z daszkiem 1 szt.

[image: ]
3) Staw w Ogrodzie Saskim – tratwa z daszkiem 1 szt.
[image: ]

MOKOTÓW
1) Morskie Oko – tzw. górny zbiornik - tratwa z daszkiem 2 szt., tratwa bez daszka 1 szt.
[image: ]
2) [image: ] Staw Promenada – tratwa bez daszka 1 szt.

3) [image: ]Staw przy ul. Dolnej – tratwa z daszkiem 1 szt., tratwa bez daszka 1 szt.
4) [image: ]Stawy w Parku Arkadia – tratwa z daszkiem 3 szt., tratwa bez daszka 6 szt.
5) [image: ]Staw w Parku Sieleckim – tratwa z daszkiem 2 szt., tratwa bez daszka 3 szt.


6) Staw w Parku Pole Mokotowskie - 
[image: ]
7) [image: ]Staw Służewiecki – tratwa z daszkiem 1 szt., tratwa bez daszka 1 szt.

8) [image: ]Stawy w Dolince Służewskiej – tratwa z daszkiem 2 szt., tratwa bez daszka 2 szt.

9) [image: ]Staw w Dolince Służewskiej przy ul. Nowoursynowskiej – tratwa z daszkiem 2 szt., tratwa bez daszka 2 szt.

BIELANY
[image: ]Stawy Brustmana – tratwa z daszkiem 2 szt., tratwa bez daszka 3 szt.Staw nr 2

WOLA
[image: ]Staw Adrianny w Parku Powstańców Warszawy – tratwa z daszkiem 1 szt.

PRAGA POŁUDNIE
[image: ]Wał Miedzeszyński 724 – tratwa z daszkiem 1 szt.





2/12

image3.png
100m|_30am | 250m |

siatka metalowa

powlekana
30 mm x 30 mm

pokryta warstwa wikliny

pret stalowy gladki
Srednica 8 mm
Srednicagmm





image4.png
szerokosé 80 cm

deska dgbowa
$r.5mm, di. 50 mm \ grubos¢ 20 mm grubose
szerokos

listwa debowa 2 szt
20 mm x 100 mm

100 mm





image5.png
O | [ MapaWerszauy -biuroBGK X | @ httpsi/smapaumwarszawapl/s X | () Regulaminu do 130000 2Htekst X |

) Meloradio - muzyczne raci X | % zzwwaw.pl/zamowienia-public= X | [ Zatacznik nr 3 Warunkiogsine ¢ X | [ Zafacznik nr 1 Zakres pracicen; X | -+

<« C @ O nhttps//smapa.umwarszawapl/mapaApp1/mapa?service=s_mapa¥

[ Geospatal Portal

toscl

Y M erskie dWatoict, | “HOBEKTOW "™ ROWERY Mapa OZE Geodezja ADAPTCITY WalyWisly ~ZIELEN  WARSZAWA

ity WAESZAWA isTorvczva ZABYTKI  weasnosc , PLANY NERUCHOMOSC cMENTARZE  Aikiyiose,  *"{GBIEKTON ~

EYEN|

&k ] «|=]¢|ele]al-] sl
. O warstwy przywr6é domysine.
A
| oo
=00
. mn
[/

AN T

2 [#% wyszukiwanie
ysowa

0%
e

e
kW

e
oo

przem

3205

oBapsnBed

park T e
Mazowiackiego

(0@ Administracia

0 Bankomaty

(0 Bezpieczeristwo
(0@ Corsta Warszava

()83 Decyae o przwolniuna budowe
(ydane) < Coaionliei

()88 Decyze o warunkach zabudony
(uycane)

O Decyae o srodowiskeh
varunkovaniach (wdane po Sark Aorykola
stycznia 2021 . w Biurze Ochrony. Kaliallpiasecsyns ki J. Kusocinskiego
Srodoviska) 0] e

()@ Demogratia i
(@ eotom W

0@ Eduacia M

0138 Evidencia guntow

O Jakoé powieza o
2 Fomuniaca 8 .
O vutura oty

o

09 Mapa zasacicza

09 Misca e Loaini e
(01 38 Miescahandiowe .
)38 Ovieka Zirowoina

(@8 Piace zabaw

9 Potzial aamiistacyiny

0@ Praoa-Ponnie

) @8 Pomee spoleczna

0@ Row - ransaicle

Reterencia

DEretois

(@8 Revtazacia

O Rovery o

g tazenionsis %
é

&

&

wopzel

pansh

ek
bt

a0 T Hopfera

Kawalerii

oxsmoneIazD

0sadnik
Gzerniakomsk

Progongy

29 Listopgg,

s

X: 5787233 Y 7503958 B: 52.218693 L: 21.057930 skala: 1: 5000 213 1.08 (k) ) miasto stolecane Warszawa - WARSZAWA DZISIAJ

42
H L Wpisz tu wyszukiwane stowa [

04022022




image6.png
VS

). Lennona

:

[

2

£

=

=

%

&

a1, jazdowski®
i . W

. z

pl. Na Rozdrozu




image7.png
pl. marsz.

h
%
3
3
2
<)
(5}





image8.png
O | [) MspaWarszawy-bioBGK X | 1 https//smapsumaarszawapl/ X | [ Regulaminudo 130000zt tekst X | @2 ) Meloradio - muzyczne raci X

<

C QA

[ Geospatal Portal

- yPLAN

Warszawy

EYEN|

@&

@ https//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=:

WARSZAWA istorvczna ZABYTKI  weasNosc , PLANY | MECEIGRS

=gl ezl s

. O warstwy

przywroé domysine

A Adresy
‘ Budynic
& ([ ek Evidencyine

mapa#

NY  NERUCHOMOSCI

CMENTARZE

‘ G Joens
@

(0@ Administracia

0 Bankomaty

(0 Bezpieczeristwo
(0@ Corsta Warszava

O Dece o pozvolenuna budow
(nydane)

(088 Dece o warunkach zabudowy
(nydane)

(O Decyzie o érodowiskourych
‘warunkawanioch (wydane po 1
siycenia 2021 1w Biurze Ochrony
Srodowska)

) Demogratia
O eoiom

O Edukacia

018 Evidencia gruntow

0 Jakost povietza

& Komunikacia

O kutra

[n]=}

O Mapa zasaanicza

(09 Miefa Atyumosc Lokaine;
(0 @ Miefca handiowe

(08 Oeka Zarowoina

O Plce zabaw

0 Pocat administracyiny
0@ Praga-Ponarie

(019 Pomos spoleczna

088 ROWN - ransakcie

D@ reigia

O Revitaizacia
O @@ Rowery

Referencia

X: 5785930 Y. 7502453 B: 52.206985 L- 21.035952 skala: 1: 3000

H L Wpisz tu wyszukiwane stowa

«

128065 (km)

) miasto stoeczne Warszaa - WARSZAVWA DZISIAJ

RejestrCon  widanciaDROG
Wartocl,  [OBIEKTOW
Nisruchomoicl _MOSTOWYCH

- %
T
g E
49 32k
2 o
A5 9
witor® i
NorskielOko
Kove g
3 work*E gy
2
i Park Szustrn
o
worske i

ROWERY MapaOZE Geodezja ADAPTCITY Waly Wisly

% zzwmawpl/zamovienia-public= X | (B} Zetacznik i3 Werunkiogéine « X | ) Zatacanik nr 1 Zakres pracicen X | o+ - o x

[ e [

“ (@& wyszukiwanie 9
% H
=[5
g g
\ £
§
- G: s
)-Gagarina &
xacw"sw 1 @ 3
Sl : :
— AilH :
i o O = : o g Tatrarisks
@ ¢ 2
< ° - @
. Stopova
Park %/
a1 N
P oo \ &/ g
s o) = @
% 3
P
prome™





image9.png
O | [ MapaWarszawy - biuro BGK

<« C QA
[ Geospatal Portal

PLAN
Warszawy

EYEN|

@&

WARSZAWA wistorvczna ZABYTKI  weasnosc , PLAI

HEEOE

X | @ hups//smepaummwarszawapl/c X | () Regulaminydo 130000z tekst X | @ ) Meloradio - muzyczne rac X

@ https//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_mapa#

NY

NIERUCHOMOSCI

RejestrCon
miejskle

CMENTARZE i Wartoicl

. R

MOSTOWYCH

ROWERY

@] & %]

© warstwy

przywroé domysine

A Adresy
Budynki
& [J[] Dk Evidencyine
[Jobns
A

(0@ Administracia

0 Bankomaty

(0 Bezpieczeristwo
(0@ Corsta Warszava

(wydane)
(wydane)

O Decyae o srodowiskeh
varunkovaniach (wdane po

(0] 8 Decyzie o pozwoleniu na budowe. :

(0 88 Decyate o warumkach zabudowy

MorskielOko

Stycznia 2021 1 w Biurze Ochrony

Srodoviska)
() i@ Demografia
O eoiom
() i Edukacia
(0] 9 Evidencia gruntow
() i Jakosé povietrza
B3 Komunikacia
O Kuira

=0

X: 5785502 Y. 7502825 B: 52.203141 L- 21.041325 skala: 1: 3000

H L Wpisz tu wyszukiwane stowa

O Mapa zasaanicza

(0 @ Miesca Aktyumosei Lokainej
(0 @ Miefca handiowe
(08 Oeka Zarowoina

O Piace zabaw

(O Podiat acminsiracyiny
0@ Praga-Ponarie

(019 Pomos spoleczna

(O 3 ROWN - transalcie
Referencia

O Reioia

(O & Revitaizacia

O @@ Rowery

Park Szustrow

s park

Promenadalromenada

oreee O

o Skwer Guiazda

Faiski

€
A 58
& 3% & .

e

128065 (km)

% zzwwawplizamovienia-publics X | B} Zafacenik 3 Waruniiogéine « X | B} Zafacanik 1 Zakres pracicens X | +

Mapa OZE Geodezja ZIELEN

WARSZAWA

ADAPTCITY Waly Wisty

=jecia

#% wyszukiwanie

Yuikowicka

Tatrzariska

L Nabielaka

15199

Skner
Chorwack

esyidss
2211

" + Stopowa

Nowotarska

exs1B10Z

Chefmska

Piaseczyriska

Zakizewska

exsmazez

54 Ba

10
04022022

Skuer)
Brzeskiel

6 k0 'Z

obapisint

IKPDP




image10.png
O | [ MapaWarszawy - biuro BGK

< C QA

[ Geospatal Portal

x

- yPLAN
~ Warszawy

JEYEN|

@&

B httpss/smapsumwarszawspl/. X | @ Regulaminudo1300002itekst X | @2 ) Meloradio - muzyczne raci X

8] &%

| O warstwy przyuiréé domysine
A Adresy
‘ Budyii
& [J[] Dk Evidencyine
[Jobns
A

(0@ Administracia
0 Bankomaty

(0 Bezpieczeristwo
(0@ Corsta Warszava

(0] 8 Decyzie o pozwoleniu na budowe.
(wydane)

(088 Dece o warunkach zabudowy
(nydane)

(O Decyzie o érodowiskourych
‘warunkawanioch (wydane po 1

siycenia 2021 1w Biurze Ochrony

Srodowska)

) Demogratia

O eoiom

O Edukacia

018 Evidencia gruntow

0 Jakost povietza

& Komunikacia

O kutra

=0

O Mapa zasaanicza

(09 Miefa Atyumosc Lokaine;
(0 @ Miefca handiowe

(08 Oeka Zarowoina

O Plce zabaw

0 Pocat administracyiny
0@ Praga-Ponarie

(019 Pomos spoleczna

088 ROWN - ransakcie

D@ reigia

O Revitaizacia
O @@ Rowery

Referencia

X: 5785434 Y. 7502863 B: 52.202526 L- 21.041875 skala: 1: 4000

H L Wpisz tu wyszukiwane stowa

awo?!

o [T gy

WARSZAWA wistorvczia ZABYTKI weasnosc , PLANY

HEEOE

sl

@ https//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=:

mapa#

NIERUCHOMOSCI

miejskle

CMENT)

RejestrCan  swidenda DROG
ARZE ‘Wartosa,  *"|OEIEKIOW
dnichomaict_MOSTOWYCH

Skwner 0,1
Matkauskich

Okolska

]

) miasto stoeczne Warszaa - WARSZAVWA DZISIAJ

% zzwwawplizamovienia-publics X | B} Zafacenik 3 Waruniiogéine « X | B} Zafacanik 1 Zakres pracicens X | +

ROWERY MapaOZE Geodezja

Skuer Gwiazaa

Pk

Plaseczyiska

ADAPTCITY Waly Wisty

Piaseczyfsks *

ZIELEN

WARSZAWA

V8

- o X
R

Ustawienia i nie tylko (Alt + F)

Ziea
o a
@8 wyszukiwanie F
o5 A
e = Cheimska =
2 B 2
\ > :
% o) =
s %
3 %, - i
% i
2 | [E pasierect
$ % it %
SR | B 3
5 28
% 2
o .
o 5
. * % #
G woneht
% Rasmemy
. 2, o oo
. B
%
B\ e





image11.png
@ | [ MopsWorszawy-biuro8GK X | @ hitps://smepsumarszavepl/ X | [B) Regulaminudo130000zHekst X | @ ) Meloradio - muzyczne rec X | % zzwiwewpl/zamowienic-publicz X | (B Zafacanikinr 3 Warunki ogaine « X | [B} Zatacanik nr 1 Zakres proc i cen,

< C M () https;//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=:

mapa#

[ Geospatal Portal

 whiAN,, WARSZAWA nistorvczna ZABYTKI weasNosc , PLANY | NETEROHSSAH cmentarze Witz OBIEkION "

MYona | micjskie iWaptosel, | toBIEKIOW © ROWERY Mapa OZE Geodezja ADAPTCITY Waly Wisty P TETENN R

EYEN|

ol =] el =@+ ¥
| © warstwy o Sarkszustiow =
[/

‘ Budynki
-0
=08
@

Krasnolecka

[ e [

[#% wyszukiwanie 9

sz

oot

15199,
exsyides.
epaiais

exsmazniez
ors1a2>

Plaseczy sk

Cheimsia
(0 9 Adminstracia

0 Bankomaty
(0 Bezpieczeristwo
(0@ Corsta Warszava

)83 Decyae opozwolniuna budone
(wydane)

(B3 Decyae o warnkach zbucony
(wydane)

O Decyae o srodowiskeh
varunkovaniach (wdane po
sycania 2021 1w Biurze Ochrony
Sroouiska)

) Demogratia

O eoiom

O coueacs o Ve
O Evidenci grntow

O Jakost povietza

& Komunikacia Orolsy

O kutura

= 08 @
(O 3 Mapa zasadhicza Eoa
() i@ Mieisca Aktyvmodci Lokalnej
(0 Mieica handiowe

O Oieka Zirowoina

O Plce zabaw

0 Pocat administracyiny
(05 Prage-Potunie

0@ Pomoc spoleczna

(0 B8 RCIWN - transakcie. %)
Reterencia Blelowsks %
Omreise

O Revitaizacia

D& Rovery e

oxenoiod

obapsinaA

5. ierbedzia

Parksieleck

ppahea08

obaaN Q

ly
4

pyiss
/)5

oot
and )
Joworo"s O

| piekatdewict®

L dzionsKes.
X: 5785064 Y. 7504074 B 52.199199 L- 21.05954 skala: 1: 6000 25513 km)

H L Wpisz tu wyszukiwane stowa

) miasto stoeczne Warszaa - WARSZAVWA DZISIAJ





image12.png
O | [ MapaWarszawy - biuro BGK X

< C M () https;//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=:

[ Geospatal Portal

- yPLAN

B httpss/smapsumwarszawspl/. X | @ Regulaminudo1300002itekst X | @2 ) Meloradio - muzyczne raci X

% zzwmawpl/zamovienia-public= X | (B} Zetacznik i3 Werunkiogéine « X | ) Zatacanik nr 1 Zakres pracicen X | o+ - a -
mapat

s T

WELAN, " WARSZAWA isrorvczua ZABYTKI weasnosc  PLANY | Necioncsd e

EYEN|

@ | w]=]&]els]al~] sl *]

MY micjskle = CMENTARZE | iWartoicr, °ICBIEKIOW "~ ROWERY Mapa OZE Geodezja ADAPTCITY Waly Wisly P TETENN R

| Ovarstwy prepuntt domysine
@A
‘ Budynts
=00
@]
@

(0@ Administracia

0 Bankomaty

(0 Bezpieczeristwo
(0@ Corsta Warszava

(0] 8 Decyzie o pozwoleniu na budowe.
(wydane)

()88 Decyze o warunkach zabudony
(wydane)

O Decyae o srodowiskeh
varunkovaniach (wdane po
sycania 2021 1w Biurze Ochrony
Sroouiska)

(O @ Demouratia

O eDiom

O 9 Edukacia

(O @ Evidencia gruntow
(O Jakost povietrza
&3 Komunikacia

O kit

[m]

(0@ Mapa zasadricza
(0 9 Miesca Aktywnosci Lokane]
(0 @ Miisca handlowe.
(0] @ Opicka Zirowoina oxecke
O Piace zabaw

(O Podiat acminsiracyiny

(0 Praga-Poiucnie

(O 3 Pomes spoleczna

(O 3 ROWN - transalcie

Referencia

O Refoia

(O & Revitaizacia

O Rovery -

X: 5754494 Y. 7503079 B: 52.194079 L- 21.045031 skala: 1: 5000

H L Wpisz tu wyszukiwane stowa

[ e [

ottt |#% wyszukiwanie 9
= oS

oo T

Jo

Bielawska

e
&
&
"

oond

ices®

arauond 8

o W

sead
x5y

o=
a1 Gityeeso

Park
Skwer Grupy Ax ki
Granat Kidi

e
v
Lo FortHokstow 11

Yo,

3

k) aronwoia z
3 ooy sk tiago
% erwatoro o

s

exsmouezals
oo
o
remer
Phyéwiarisea
xRl

&
&

Kawerow

eueno I

Tor Lyzwiarski
stegny

Siner

Pokolenia

A Kelimvon

emosi
ooz

ertowa,
105

Bukowa

e

Pod Skoczna.

orsymoine
ewouedzoing

213106 o) ) mieso stolcane Warszawa - WARSZAWA DZISIA)

04022022




image13.png




image14.png
O | [ MapaWarszawy - biuro BGK X
< C QA
[ Geospatis Ports!

PLAN
Warszawy

EYEY =1

B httpss/smapsumwarszawspl/. X | @ Regulaminudo1300002itekst X | @2 ) Meloradio - muzyczne raci X

WARSZAWA wistorvczna ZABYTKI  weasnosc , PLAI

MEEOACIERE

© warstwy przyuiréé domysine

@A
=00
@]
@

Budynki

(0@ Adminstacia

(08 Bankomaty

(08 Bezpieczerstuo

0@ Caysta Werszava

O Dece o pozvolenuna budow
(nydane)

(088 Dece o warunkach zabudowy
(nydane)

(O Decyzie o érodowiskourych
‘warunkawanioch (wydane po 1
sycania 2021 1w Biurze Ochrony
Srodowska)

) Demogratia

O eoiom

O Edukacia

018 Evidencia gruntow

0 Jakost povietza

& Komunikacia

O kutra

=0

O Mapa zasaanicza

(09 Miefa Atyumosc Lokaine;

(0 @ Miefca handiowe

(08 Oeka Zarowoina

O Plce zabaw

0 Pocat administracyiny

0@ Praga-Ponarie

(019 Pomos spoleczna

088 ROWN - ransakcie

Referencia

O Reioia

O Revitaizacia

O @@ Rowery

2,
%

S

erens omorsald

@ https//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=:

NY  NERUCHOMOSCI

mapa#

miejskle

CMENTARZE

Sniardwy

RefostrCon
1Wiaptoier
Nierucho

wiartel

“idancaDROG
| OBIEKTOW
MOSTOWYCH

Orzycky

% zzwwawplizamovienia-publics X | B} Zafacenik 3 Waruniiogéine « X | B} Zafacanik 1 Zakres pracicens X | +

ROWERY MapaOZE Geodezja

Blacharg,

Stuzeweck

ysouy

1. Zaorskiego.

ADAPTCITY Waly Wisty

fanea

Kozlowskiego

KohskiJar

oysyerziorz

Nutkd

W, Surowieckieqo

fow0dsodAzsazy KzsasseH 1o

ZIELEN

Watbrzyska

faevos

famoposen oo (SO 1

Potok s/l

WARSZAWA

P

«
[

=jecia

[#% wyszukiwanie

Wi,

J. 5. Bacha

%
5
%

Fort Siuzew

“Uhasz

3.4x1.74 (km)

X: 5781412 Y. 7502915 B: 52.165375 L- 21.042610 skala: 1: 3000

H L Wpisz tu wyszukiwane stowa

04022022




image15.png
@ @ stronagléwna - LEX X @ Strona gléwna - LEX X Mapa Warszawy - biuro BGIK X @ smepaumwarszawapl/mapa X @ smapaumwarszawa.plimaps X @ Mapy Google x 4+ v - o X

(¢} O 8 nttps://smapaumwarszawa pl/mapaApp1/mapatservice=s_mapa w @ 8

£ Serwis Kapicliskowy GIS i BIP mst. Warszowy G Mapy Google & Geoportel @ Mapa Worszawy G 19115 ) PortUM 757ZW @1 SignuM @ LEX @ Drukerka @ MoDrzew [ CBEGBIL @ VULCAN (@ Budzet obywatelski [EB Chmura dla oséb zze. »
Projakt PLAN Wi AWA NIERUCHOMOSCI . ‘ewidencjaDROG ) MAPA . ~

nowsse  whiseawy WARMAJA HiSToRYCZNA ZABYTKI weasnosc , PLANY, MEICIGIC™ cMENTARZE  Rejestr Cen 'hglsllt%‘x%\cﬂ" ROWERY MapaOZE Geodezja ADAPTCITY S Waly Wisly .

||| @]« | «l=]zels] a5

O warstuy preywrsé domyéine B s TN zeca |
A Adresy ~ & E] £ *_[#% wyszukiwanie B
Budynki d

& CJ[Jozekiewidencyne
Jobrys i 5
= z L n
B9 Admiistrac PN

O Bankomaty

O sezpieczeistwo

O Cavsta Werszawa

8 Decyzie 0 pozwoleniu na budowe
(wydane

08 Decyzie o warurkach zabudowy
(wydane

O oecyzic o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (wydane po 1
stycania 2021 1. w Burze Ochrony
Srodowiska)

D@ Demooratia
DE=oon

D& Edkach

O & Ewidenci gruntow

[ @ westycie mieszkaniowe i
towarzyszace (uchwalone

)88 Jakosc powetrza
(@& Komunikacia

D& Kutura

=0

)88 Mepa zasadnicza

] B3 Miesca Aktywnosei Lokalne]

) Miisca handiowe

)8 Nauka i Badania

)8 Ovicka Zdrowatna

)8 Place zabaw

B Podzia agministracyiny.

@ )8 Praga-Potucnic v

skaa: 13000 108081 (km i misto siokeczne

Dolina Stuzewiecka

- 54 BGKPDP

211
02.2024

Do,





image16.png
@ | [ MopsWorszawy-biuro8GK X | @ hitps://smepsumarszavepl/ X | [B) Regulaminudo130000zHekst X | @ ) Meloradio - muzyczne rec X | % zzwiwewpl/zamowienic-publicz X | (B Zafacanikinr 3 Warunki ogaine « X | [B} Zatacanik nr 1 Zakres proc i cen,

< C " () https;//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapaZservice=s_mapa# %

[ Geospatal Portal

 whiAN,, WARSZAWA nistorvczna ZABYTKI weasNosc , PLANY | NETEROHSSAH cmentarze "E:“i".};{“ ';j:éﬁ%‘\x%ga" ROWERY MapaOZE Geodezja ADAPTCITY WalyWisty ~ZIELEN — WARSZAWA

||z @| x| «=]z]els] -] s]
A

| oo

=00

. mn

[

T

|#% wyszukiwanie 9

%

g

o8
0
e

z
i
%

Stuge,
ency,
et

fupey

Roing
xsyoIeI

(0@ Administracia
0 Bankomaty Kmiccy
(0 Bezpieczeristwo

(0@ Corsta Warszava

(O @ Decyzie o pozwoleniu na budowe Walbrysia. = = =
(wydane)

(B3 Decyae o warnkach zbucony
(wydane)

O Decyae o srodowiskeh
varunkovaniach (wdane po
sycania 2021 1w Biurze Ochrony
Sroouiska)

) Demogratia
O eoiom

O Edukacia «
O Evidenci grntow

O Jakost povietza

& Komunikacia

O kutura

o o
O Mapa zasaanicza o g

() i@ Mieisca Aktyvmodci Lokalnej

) B9 e handiave

(08 Oeka Zarowoina o
O Plce zabaw

0 Pocat administracyiny
0@ Praga-Ponarie

0@ Pomoc spoleczna
088 ROWN - ransakcie
Referencia

O reisa 2
O Revitaizacia 712

Po;
Wiy,

Wy,

Crantarz o

avm

&
J.5. Bacha

h. Patkowsiieg,

)
2R

H. Stein

Shitaws ay . sE0¥

fouodsoakzsazy K2iaseh 12

awie

fmea
Fevos.

Acouo™

faousd

emozAY
fnbia

ot

Potok stuze™ Mango

=
2

wappory
emouola

Fortsiuzew

o
ersmoussi®”

O Rovery - i

X: 5751655 Y. 7503898 B 52168562 L- 21.055975 skala: 1: 6000 25513 km)

8 maso stfecane Warszava - WARSZAWA DZISIAL

H £ Wpisz tu wyszukiwane stowa V) 04,0220





image17.png
B htps/smepaumwarszawapl X | (B Regulaminudo 130000z kst X | @ ) Meloradio - muzyczne rod X | 5 zzwiwowpl/zamowienic-publicz X | [ Zafacenik nr 3 Warunki ogaine X | [B) Zatacanik nr 1 Zakres proc i cen,
5t

O | [ MapaWarszawy - biuro BGK X
mapa#

< C M () https;//smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=:

[ Geospatal Portal

PLAN " WARSZAWA istorvczva ZABYTKI weasnosc , PLANY | WERUCHONOSC! cuenranze "E”".}}j:“ ”J:éﬁ%‘\xg?a" ROWERY MapaOZE Geodezja ADAPTCITY WalyWisly ZIELEN ~ WARSZAWA

Warszawy
8-+ &| %]
S e e

EYEN|
© warstwy ‘przywroé domysine 7
|#% wyszukiwanie

] ] ] @2

A Adresy
Budynki
& [J[] Dk Evidencyine
[Jobns
A

€. Goldoniego

L. Tofstoja

Lekk

(O B8 Administracia
O & Bankomaty Clenka S L
() (@ Bezpieczefistwo
O @ Caysta Warszawa 4
(O Decyzie o pozwoleniu na budowe. &
(ydane) ¢
(0 B8 Decyzie o warunkach zabudouy 7
(ydane)
O Decyae o érodoniskonh a Sy
‘annkowaniach (vycane po 1 ., So— Briistmana
sycania 2021 1w Biurze Ochrony
Srodowska) e
) Demogratia . 3 ) 5 x
O @ eDiom il &£ B
0 i@ Edukacia «
018 Evidencia gruntow X
0 Jakost povietza
& Komunikacia
O kutra
=0
(0] 9 Mapa zasachicza
0 Miefca Aktywmosc Lokaine] 475
(O B Miefsca handiowe. *
O Oieka Zirowoina
O Plce zabaw
0 Pocat administracyiny
(05 Prage-Potunie
(O 3 Pomes spoleczna
088 ROWN - ransakcie
Referencia
D@ Reigia %
0@ Revitaizacia ¢
O Rovery
X 5794542 Y. 7496404 B: 52264364 L 20947295 skl 1: 4000

H L Wpisz tu wyszukiwane stowa

W Szekspira

L Tofstoja

H. Balzaka

W Szekspira

o,
lon,
"

A Caachowa

oy

200

Hors,
90

5. Petsfie

H.Ch. Andersena

Gotyey,

17x087 ) ) mieso stolcane Warszawa - WARSZAWA DZISIA)





image18.png
Crentarz Wolsk:. Cmentarz
Pomstahcon. 2\
Warstawy





image19.PNG




image1.png
120 om———————~

widok z gory

o 120cm

Wm pos





image2.png
fo————120cm |
80 cm

widok od dotu

120 em

wo g





