Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Umowa nr 	
zawarta 	 r. w Warszawie [footnoteRef:2] pomiędzy: [2:  Skreślić datę i miejscowość w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej, miejscowość w przypadku umowy zawartej korespondencyjnie.] 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-528), przy ul. Hożej 13A, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
[bookmark: _Hlk177476156]Panią 	działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 	
	
a
	
	
	
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”.
Do niniejszej Umowy, procedura nr 227/WZP/2026, ze względu na jej wartość nieprzekraczającą 170 000 złotych netto nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1.
Przedmiot umowy
[bookmark: _Hlk202957796][bookmark: _Hlk204170080][bookmark: _Hlk148525085]Przedmiotem umowy jest uporządkowanie terenu z zalegających odpadów, śmieci i gruzu, rozbiórka 5 altanek i ogrodzenia z siatki wraz ze słupkami, wycięcie zarośli, utrudniających poruszanie się po terenie działki, wyrównanie terenu i posianie trawy na terenie 11 działek rekreacyjnych na obszarze zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Santockiej, na terenie działki ew. nr 39, 41 i 42 w obrębie 1-05-12 i działki ew. nr 7/8 w obrębie 1-05-20, oraz 3 działek rekreacyjnych w pobliżu ul. Kostrzyńskiej, na terenie działki ew. nr 7/8 w obrębie 1-05-20 oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa (dalej jako: „Przedmiot Umowy”).     
Szczegółowy zakres, warunki i wymagania związane z realizacją Przedmiotu Umowy są określone w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, w tym z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy i Zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ i stwierdza, że jest on pozbawiony wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu Umowy oraz że jest wystarczający dla określenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy.
W przypadku rozbieżności między Umową a zapytaniem ofertowym albo Umową a ofertą Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy.
Przedmiot Umowy musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z: 
· Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  
· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 
· Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 
· Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 
· Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 
· Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 
· Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
· Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy.
Przedstawiony wykaz aktów prawnych i regulacji w ust. 6, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wyżej wymieniony wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych powyżej przepisów, o ile w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będą miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności stosowania przepisów, które wejdą w życie po zawarciu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych przepisów niż wymienione, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 2.
Terminy realizacji
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu 21 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………………. r.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin terenu, na którym będą wykonywane roboty i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd oraz panujące na niej warunki, a także okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót w terminie określonym w niniejszej Umowie.
3. Jako termin zrealizowania Przedmiotu Umowy, Strony ustalają dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Umowy, o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że roboty rozbiórkowe, inne roboty i prace niezbędne do wykonania zgłoszonego Przedmiotu Umowy zostały wykonane w całości i pozbawione były wad. W razie odmowy odbioru końcowego przez Zamawiającego, terminem wykonania Umowy jest dzień tego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, bezpośrednio po którym nastąpił odbiór końcowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
[bookmark: _Hlk69720373]§ 3.
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalają łączne maksymalne wynagrodzenie, dalej zwane Wynagrodzeniem, w wysokości 	zł brutto (słownie złotych: 	 	/100), tj. 	 zł netto (słownie złotych: 	 	/100), zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje całość kosztów prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z obowiązkami Wykonawcy, wynikającymi z postanowień Umowy oraz OPZ.
§ 4.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy,
2) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
3) sprawdzenie i odbiór Przedmiotu Umowy, wg zasad określonych w § 7,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 8,
5) udostępnienie Wykonawcy terenu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca, w ramach określonego w Umowie wynagrodzenia, zobowiązuje się należycie wykonać Przedmiot Umowy w sposób zgodny z OPZ, obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznał się z miejscem wykonywania Przedmiotu Umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag oraz zastrzeżeń i oświadcza, że są one wystarczające dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 oraz określenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do profesjonalnego wykonania Umowy oraz iż dysponuje wszystkimi narzędziami i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy obejmującym swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy łącznego Wynagrodzenia brutto, przez cały okres obowiązywania Umowy, z zachowaniem ciągłości i wysokości ubezpieczenia. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia robót z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu drzew i krzewów.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia osoby, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac rozbiórkowych.
9. Wykonawca w trakcie prac porządkowych i rozbiórkowych prawidłowo zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich oraz podejmie czynności mające na celu zabezpieczenie terenu przed uciążliwościami, w tym zapyleniem.
10. Wykonawca właściwie zagospodaruje teren wyznaczając strefy niebezpieczne, drogi przejścia dla pieszych, przejazdy, miejsca transportu i czasowego gromadzenia materiału.
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, wywiezienie i utylizację materiałów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym.
13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględniać wytyczne Zamawiającego zgłaszane w trakcie wykonywania Umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub na adres email wskazany w Umowie.
14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania oraz powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia danej sprawy.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z Umową wykonywania prac.
16. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani też do przyjmowania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego.
17. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania sądowego.
18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w szczególności zobowiązany jest do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, w sposób zgodny z Umową, z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 i przedstawioną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa, a także zasadami wiedzy fachowej, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście niniejszej Umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
2) ponoszenia kosztów zorganizowania zaplecza rozbiórki, 
3) ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy,
4) zapewnienia niezbędnych mediów oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, itp.,
5) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniając ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;
6) zapewnienia potencjału ludzkiego wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do wykonania Przedmiotu Umowy;
7) zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzonych robót do czasu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu;
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;
9) wykonywania wszystkich prac w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji prac lub usług, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę;
10) utrzymania porządku na terenie realizacji prac oraz utrzymywania na bieżąco w czystości i bez przeszkód komunikacyjnych, a także zapewnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odbioru zbędnych materiałów, w tym odpadów i śmieci, a w szczególności odpadów niebezpiecznych lub materiałów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców; 
11) zapewnienia przedstawicielowi Zamawiającego możliwości stałej kontroli prowadzenia prac i współpracy z Zamawiającym w zakresie prowadzonych prac, w szczególności stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji;
12) uporządkowania terenu rozbiórki niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzień odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;
13) parkowania samochodów w miejscach do tego przeznaczonych;
14) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego;
15) przedstawienia kopii Kart Przekazania Odpadów z nadanym numerem i aktualnym wpisem w BDO, oświadczeń o zagospodarowaniu odpadów zawierających informację o kodach odpadów powstałych z realizacji Przedmiotu Umowy, faktur itp. lub innych dokumentów, z których będzie wynikał sposób zagospodarowania odpadów, powstałych po rozebraniu obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zgodny z przepisami prawa;
16) Wykonawca każdorazowo niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od wezwania, spełni żądanie Zamawiającego;
17) podjęcia na własną odpowiedzialność i na swój koszt środków zapobiegawczych wymaganych przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych,
18) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem rozbiórki, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy;
19) nieuszkodzenia żadnego urządzenia lub budowli przewidzianych do zachowania na terenie prowadzenia robót oraz w jego sąsiedztwie;
20) zapewnienia dostępu dla Zamawiającego do nieruchomości w celu wykonywania bieżącego administrowania terenem, ewentualnych prac interwencyjnych oraz w celu kontroli przestrzegania przepisów prawa oraz wypełniania warunków Umowy;
21) pisemnego lub mailowego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, niezwłocznie od dnia ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.
19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać również prace, które nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy, a których wykonanie może się okazać konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie powyższych prac, mieści się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
20. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas prowadzonych prac przy wykonywaniu Umowy.
§ 6. 
Realizacja umowy przez Podwykonawców 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac
[lub w przypadku wskazania Podwykonawców w ofercie:] 
Wykonawca będzie realizował Przedmiot umowy przy udziale następujących Podwykonawców, 
w poniżej określonym zakresie prac:
[oznaczenie Podwykonawcy, dane kontaktowe, przedstawiciel Podwykonawcy] – zakres powierzonych prac: [-----------------------].
2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawców, rezygnacja
z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian w ust. 1 powyżej w formie aneksu do umowy. 
3. Zmiana danych kontaktowych Podwykonawcy lub jego przedstawiciela nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu, lecz następuje poprzez zawiadomienie Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace (ich jakość) i terminowość ich wykonania, bezpieczeństwo prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz za rozliczenie finansowe z Podwykonawcami za wykonane prace.

§ 7.
Tryb akceptacji i odbioru Przedmiotu Umowy
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie potwierdzenie wykonania w całości Przedmiotu Umowy.
2. Nie później niż w terminie określonym w § 2 ust.1 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na adresy e-mail wskazane w § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. 
3. Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest zakończenie wszystkich robót i czynności oraz przekazanie przez Wykonawcę kart odpadów. 
4. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu rozbiórki niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy, a także przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem rozbiórki, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom.
5. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia faktury końcowej.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia – Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju wad podczas odbioru końcowego Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy karę umowną określoną w § 10 ust. 1 pkt 1, traktując to jako zaistnienie zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W przypadku usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, a czynność odbioru końcowego zostanie powtórzona. 
§ 8.
Fakturowanie i rozliczenia
0. Rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli.
2. Zamawiający oświadcza, że:
1. w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności[footnoteRef:3] , [3:   W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie) ] 

1. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
3. Wykonawca oświadcza, że:
0. wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej[footnoteRef:4], [4:  Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.] 

0. nie posiada statusu / posiada status[footnoteRef:5] dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, [5:  Skreślić, jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe] 

0. jest/nie jest[footnoteRef:6] zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług, [6:  Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić] 

0. [bookmark: _Hlk217384499]wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF
będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia ………………….
nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF[footnoteRef:7]. [7:  Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe – uzupełnić datę, jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10] 

[bookmark: _Hlk219279017]W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy ……………………………. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.
4. Fakturę należy wystawić na rzecz: 
Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP 5252248481
Odbiorca (podmiot inny/podmiot3)[footnoteRef:8]: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy [8:  Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP      ] 

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
NIP 5213748392
5. Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4,[footnoteRef:9] Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.  [9:  Pozostawić tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wystawiał faktur w KSeF] 

[bookmark: _Hlk219201378]6. W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: .................................... na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.
7. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.
[bookmark: _Hlk219202505]8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
9. Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:
1) wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,
2) zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,
3) wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.
W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.
10. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.
11. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.
Ochrona środowiska
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów oraz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu rozbiórki oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
2. Odpady, w tym odpady niebezpieczne, powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną usunięte i wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez uprawnione podmioty i dokonanie stosownych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
§ 10.
Kary umowne, odszkodowanie
1. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej:
1) z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;
2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie jego odbioru w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto;
4) z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za niewykonaną do dnia odstąpienia część Przedmiotu Umowy;
5) za każdy przypadek naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 20 Umowy - w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 
6) z tytułu spowodowania nieodwracalnych zniszczeń poprzez uszkodzenie roślin skutkujące zdeformowaniem, zniszczeniem korony, pokroju, uszkodzeniem szyjki korzeniowej, uszkodzeniem kory dla drzew rosnących w sąsiedztwie prowadzonych prac - w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek (sztukę);
7) z tytułu zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy;
8) za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania wytycznych określonych w pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy – w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 
2. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części.
8. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy.
§ 11.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w części, ze skutkiem na przyszłość, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:
1) nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny;
2) jest w zwłoce w zakończeniu Przedmiotu Umowy o więcej niż 7 dni;
3) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, w tym OPZ i po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń pod rygorem odstąpienia nie zaniechał naruszeń;
oraz do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 3 albo pkt. 4 Umowy.
2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy do końca upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużonego o 60 dni.
3. W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.
6. W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy, obowiązany jest sporządzić z udziałem Zamawiającego inwentaryzację prac będących w toku na dzień odstąpienia od umowy. W przypadku braku uzgodnienia z Zamawiającym inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace odebrane przez Zamawiającego przed odstąpieniem od Umowy na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy będzie stanowiła różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia, określoną w § 3 ust. 1 Umowy, a wartością robót wykonanych obliczoną na zasadach określonych powyżej.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień złożenia oferty ostatecznej przez Wykonawcę i wynikających z kosztorysu Wykonawcy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze. 
8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu rozbiórki oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

§ 12.
Obowiązki Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy  

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  
i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć teren rozbiórki i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Do dnia przekazania terenu rozbiórki Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren rozbiórki oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca, 
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku niezabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wcześniejszego upoważnienia sądu. W przypadku niewpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót, zapłaty tych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 13.
Zmiany umowy
0. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.
0. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy,
2) zmiana adresów do korespondencji,
3) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy,
4) zmiana danych odbiorcy i płatnika, a także adresu e-mail Zamawiającego, na który ma zostać dostarczona faktura,
5) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
0. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 – 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie na adres e-mail wskazany w Umowie.
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:
1) Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl
2) Wykonawcy – ………………………….., ul. ……………………, e-mail: ………………………………
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są[footnoteRef:10]: [10:  Wskazany adres e-mail służy do wymiany bieżącej korespondencji.] 

1) ze strony Zamawiającego: 
………………………. tel. kom………, e-mail:……………………
2)	ze strony Wykonawcy:
………………………, tel. kom. ………… ; e-mail: …………………………….
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 1 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
5. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.
7. [bookmark: _Hlk200444595]Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zawiera załącznik nr 3 do Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Strony zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron/Umowę zawarto w formie elektronicznej, Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron[footnoteRef:11]. [11:  Niewłaściwe skreślić.] 

12. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
[bookmark: _Hlk202963038]Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
Załącznik nr 4 – Zapytanie ofertowe
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